**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №** 0122300030620000012

на обустройство детской игровой площадки в сельском поселении «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края

село Маяк «17» апреля 2020 г.

ИКЗ : 203271400009527140100100030030000244

Администрация сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельского поселения Ильина Александра Николаевича, действующего на основании Устава сельского поселения, с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЯ ПЛОЩАДКА", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Балябиной Ульяны Юрьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по итогам электронного аукциона № 0122300030620000012 (протокол от 06 апреля 2020г. № 0122300030620000012),

заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем

**1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА, СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ**

**ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить обустройство детской игровой площадки в сельском поселении «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края (далее – работы, объект), и сдать результаты выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и уплатить определенную контрактом цену в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

Результат работ – выполненные работы на объекте в соответствии с документацией, указанной в п. 1.3 контракта, в полном объеме, в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных контрактом.

1.2. Место выполнения работ: 682354, Российская Федерация, Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк, ул. Центральная, 27.

1.3. Объем, содержание работ и другие, предъявляемые к работам требования, определяются документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта, в следующем составе:

Приложение 1. Локальный сметный расчет от 14.02.2020

1.4. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта и до 15.07.2020.

1.5. Работы выполняются средствами и силами Подрядчика, из его материалов. Строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть новыми, надлежащего качества в соответствии с технической документацией, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество.

1.6. Контроль за выполнением работ со стороны Заказчика может осуществлять представитель организации (строительного контроля), который от его имени совместно с Подрядчиком оформляет все документы, связанные с выполнением работ в течение всего срока действия контракта и в соответствии с действующими нормативными документами.

**2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ**

2.1. Цена контракта составляет 1 464 932,16 (один миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать два рубля 16 копеек). Без НДС.

2.2. В случае, если Подрядчиком по данному контракту является юридическое лицо, физическое лицо, в том числе зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена контракта включает в себя стоимость Товара, расходы на тару (упаковку), маркировку, поставку, разгрузку и монтаж Товара в месте доставки, а также расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Подрядчика в связи с исполнением контракта.

2.4. Источник финансирования закупки: бюджет сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края

2.5. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком по факту выполненных работ, в безналичной форме, в размере их фактической стоимости, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 15 рабочих дней, с даты подписания Заказчиком документов о приемке работ, после предоставления Подрядчиком следующих документов:

- счета;

- счета-фактуры (если Подрядчик является плательщиком НДС);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подписанной Заказчиком и Подрядчиком с приложением актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, подписанных уполномоченными представителями Заказчика, Подрядчика.

2.6. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Изменение условий контракта не допускается, за исключением случаев:

2.6.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

2.6.2. по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы;

2.6.3. в случае предусмотренных [пунктом 6 статьи 161](consultantplus://offline/ref=A5A6089905CC6499D9AE4A52FF7DC2DB1AB5E6A9BB5F60E541A892E13CC5C0A0CEAD0A09CE2EF1A9279EDC01F11D58C9FCA105B18DE0J3v8P) Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении, ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом;

2.7. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, качество технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте*.*

2.8. Срок возврата Заказчиком Подрядчику, исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ составляет не более пятнадцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

2.9. В соответствии с [частью 1 статьи 96](consultantplus://offline/ref=B8FEEA6CD07476A6F69D6B609B4780A7F66CFCC7D220FDC7A207F7699AF472E608B57679AA980D81E0F1FAD4B80CD2F71A239FEADE58CCA6uFI7G) Федерального закона №44-ФЗ установлено требование обеспечения исполнения контракта, в случае отзыва в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=B8FEEA6CD07476A6F69D6B609B4780A7F66CF2C4D62FFDC7A207F7699AF472E608B57679AA990F8DE5F1FAD4B80CD2F71A239FEADE58CCA6uFI7G) Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7](consultantplus://offline/ref=B8FEEA6CD07476A6F69D6B609B4780A7F66CFCC7D220FDC7A207F7699AF472E608B57679AB99078EB1ABEAD0F158DFE81A3A81EFC05BuCI5G), [7.1](consultantplus://offline/ref=B8FEEA6CD07476A6F69D6B609B4780A7F66CFCC7D220FDC7A207F7699AF472E608B57679AB980E8EB1ABEAD0F158DFE81A3A81EFC05BuCI5G), [7.2](consultantplus://offline/ref=B8FEEA6CD07476A6F69D6B609B4780A7F66CFCC7D220FDC7A207F7699AF472E608B57679AB980F8EB1ABEAD0F158DFE81A3A81EFC05BuCI5G) и [7.3 статьи 96](consultantplus://offline/ref=B8FEEA6CD07476A6F69D6B609B4780A7F66CFCC7D220FDC7A207F7699AF472E608B57679AB980C8EB1ABEAD0F158DFE81A3A81EFC05BuCI5G) Федерального закона№44-ФЗ.

2.10. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки, Стороны вправе подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, в котором указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями контракта; размер неустойки, подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по контракту.

В указанном случае оплата по контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки. При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки в доход бюджета возлагается на Заказчика.

2.11. Авансирование не предусмотрено.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА**

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать у Подрядчика информацию об объемах и качестве выполненных работ, проводить проверку правильности оформления документации по выполненным работам и прочим затратам.

3.1.2. В любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.1.3. настоящего контракта.

3.1.3. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также производить соответствующие записи в общем журнале работ по Объекту, давать обязательные для Подрядчика уведомления об обнаружении отступлений от действующих нормативно-технических документов.

3.1.4. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков в пределах срока действия контракта и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в установленном законодательством порядке и потребовать возмещения убытков.

3.1.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей по устранению и исправлению недостатков, Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать причиненные убытки с Подрядчика.

3.1.6. В случае, если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать эти суммы из предстоящих платежей.

3.1.7.Заключить договор строительного контроля за выполнением работ по контракту.

3.1.8. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и контрактом.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1.Передать Подрядчику объект в объеме и в сроки, необходимые для выполнения работ по настоящему контракту.

3.2.2. Осуществлять контроль за соответствием объемов, стоимости и качества выполняемых Подрядчиком работ требованиям контракта, проектно-сметной документации (Приложение 1 к контракту), строительным нормам и правилам по производству и приемке этих работ, за качеством поставляемого оборудования, его монтажом, сдачей в эксплуатацию, за выполнением Подрядчиком работ в объеме и сроки, предусмотренные контрактом.

3.2.3. Обеспечить приемку выполненных работ и оплатить работы в порядке и на условиях контракта.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА**

4.1. Подрядчик вправе:

4.1.1. Требовать у Заказчика разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по настоящему контракту. Свои заявления по изменениям и разъяснениям Подрядчик представляет в письменном виде. Заявления Подрядчика должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия настоящего контракта. Копии заявлений хранятся у Подрядчика.

4.1.2. Привлекать для выполнения работ по настоящему контракту субподрядные организации. Подрядчик несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение субподрядчиками работ по контракту, за координацию их деятельности.

4.1.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, заключенным с подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.

4.1.4. Осуществлять иные права, предоставленные Подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и контрактом.

4.2. Подрядчик при выполнении работ обязан:

4.2.1. Указать информацию о стране происхождения товара при осуществлении закупки товаров, в том числе поставляемых заказчику при выполнении закупаемых работ.

4.2.2. Выполнять все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему в соответствии с локальным сметным расчетом, Техническим заданием, условиями Контракта, требованиями ГОСТов, СНиПов, ВСН, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и других нормативных документов.

4.2.3. Обеспечивать выполнение работ преимущественно своими силами и средствами, материалами, изделиями и конструкциями.

4.2.4. Обеспечивать в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, производственной санитарии и охране окружающей среды и выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, образующихся при выполнении работ по содержанию объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также осуществлять все расходы и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, нести риски, связанные с деятельностью по образованию отходов.

4.2.5. Обеспечить сохранность объекта, материалов, оборудования и другого имущества, необходимых для выполнения работ, производить и поддерживать на должном уровне ограждение мест производства работ с момента начала работ и до их завершения. В случае, если в указанный срок объекту и/или иному имуществу, расположенному на территории объекта, будет причинен ущерб, обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

4.2.6. Вести с момента начала работ на объекте и до их завершения оформленный и заверенный в установленном порядке общий журнал работ, а также другую исполнительную документацию согласно действующим нормам и правилам. Подрядчик в соответствии с нормативными документами осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ в полном объеме согласно требованиям нормативно-технической документации, постоянно отчитываясь о его результатах перед лицом, выполняющим функции строительного контроля.

Представлять Заказчику сертификаты соответствия, декларации о соответствии, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и другие предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие происхождение, качество и сроки годности каждой партии поставляемых материалов и изделий.

4.2.7. До передачи результата работ Заказчику по окончании срока выполнения работ риск случайной гибели или случайного повреждения объекта и/или иного имущества, расположенного на территории объекта, несёт Подрядчик.

4.2.8. Обеспечить качество выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями.

4.2.9. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта исправлять дефекты за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки или сроки, указанные в предписаниях государственных контролирующих органов.

4.2.10. Немедленно извещать Заказчика об обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству объекта, либо создающих невозможность завершения работ в срок, установленный контрактом.

4.2.11. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить соответствующие работы на объектах при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству объекта, либо создающих невозможность выполнения определенных работ.

**5. ПРИЕМКА РАБОТ**

5.1. При выполнении работ:

5.1.1. Заказчик обеспечивает приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ самостоятельно либо лицом, осуществляющим строительный контроль. Приемка выполненных работ оформляется в соответствии с действующими требованиями ГОСТов, СНиПов, ВСН, технической документации и правилами приёмки работ, с составлением соответствующих актов установленной формы (КС-2, КС-3).

5.1.2. За 2 (Два) дня до полного завершения работ на объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости приёмки объекта.

5.1.3. Заказчик вправе вмешаться в производство работ Подрядчиком, если последний:

- своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или правила противопожарной безопасности или создает угрозу жизни людей, или угрозу экологической безопасности населения;

- выполняет работы таким образом, что их окончание становится явно невозможным в предусмотренный контрактом срок;

- допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами;

- не выполняет требования технологической и нормативно-технической документации.

5.1.4. В этих случаях Заказчик вправе потребовать от Подрядчика устранить указанные нарушения. Если Подрядчиком не будут приняты меры по устранению замечаний, Заказчик вправе расторгнуть контракт с Подрядчиком.

5.1.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых дополнительных работ и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.

5.1.6. Для приёмки выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику либо лицу, осуществляющему оценку качества содержания, акты о приёмке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также при необходимости:

- справку о выполнении направленных уведомлений Заказчика и предписаний контролирующих органов;

- журнал производства работ.

Возможно оформление и обмен документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС и представление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), универсального передаточного документа (счета-фактуры), в том числе корректировочных документов к ним.

В случае непредставления выше указанных документов приёмка работ не производится.

5.1.7. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций по результатам экспертизы выполненных работ ими составляется и подписывается заключение, которое должно быть обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. Данное заключение учитывается Заказчиком при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ. Срок экспертизы не может превышать 5 (Пять) дней со дня начала проверки представленных Подрядчиком результатов работы.

**6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И ГАРАНТИЙНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

6.1. Подрядчик гарантирует:

1) выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

2) качество выполнения всех работ и применяемых материалов в соответствии с утвержденным локальным сметным расчетом, условиями настоящего контракта и действующими нормативами, и техническими условиями;

3) соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;

4) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

5) возможность эксплуатации объекта в течение всего гарантийного срока.

6.2. Срок гарантии качества работ – 36 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ. Гарантия качества результата работ распространяется на всё, составляющее результат работ (на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком, в том числе инженерные сооружения, оборудование и материалы и т. п.).

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то период гарантийной эксплуатации продлевается на срок устранения недостатков.

6.4. Устранение недостатков, выявленных в период гарантийной эксплуатации, осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.5. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются актом, подписываемым Заказчиком (техническим надзором) и Подрядчиком.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает экспертизу, которая составляет соответствующий акт о фиксировании недостатков и их характере, что не исключает права Сторон обратиться в Арбитражный суд Хабаровского края по данному вопросу.

6.7. Гарантия качества на товары (материалы), используемые для выполнения Работ, должна быть не меньше гарантии, установленной производителями таких товаров (материалов).

6.8. Требования к гарантии выполнения работ, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию товара, использованному при выполнении работ обеспечиваются Подрядчиком посредством предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.9. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1 % начальной (максимальной) цены контракта, и составляет 19 149,44 (Девятнадцать тысяч сто сорок девять рублей 44 копейки)

6.10. Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств подрядчик вместе с документами, подтверждающими окончательное исполнение своих обязательств по контракту, предоставляет Заказчику банковскую гарантию или документ, подтверждающий внесение в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств на соответствующий счет Заказчика.

6.11. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать условия, предусмотренные требованиями ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 14.3 настоящего контракта (за исключением суммы обеспечения).

6.12. Денежные средства в качестве обеспечения гарантийных обязательств вносятся подрядчиком по следующим реквизитам:

Получатель: Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Администрация сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края)

Номер расчётного счёта р/с 40302810800003000304

Номер лицевого счёта л/с  05223141110

БИК 040813001

ИНН 2714000095

КПП 271401001

ОКТМО 08628428

Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в обеспечение гарантийных обязательств, должно быть оформлено в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты, содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: «обеспечение гарантийных обязательств», «номер извещения (лота) или номер реестровой записи контракта», участник, с которым заключается контракт, несет риски, связанные с непредставлением обеспечения гарантийных обязательств.

6.14. Возврат денежных средств, внесенных подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, указанных в пункте 6.2 настоящего контракта, на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек.

В случае если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока на оказанные услуги.

6.15. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

6.16. В случае отзыва в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=B8FEEA6CD07476A6F69D6B609B4780A7F66CF2C4D62FFDC7A207F7699AF472E608B57679AA990F8DE5F1FAD4B80CD2F71A239FEADE58CCA6uFI7G) Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика (поставщика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7](consultantplus://offline/ref=B8FEEA6CD07476A6F69D6B609B4780A7F66CFCC7D220FDC7A207F7699AF472E608B57679AB99078EB1ABEAD0F158DFE81A3A81EFC05BuCI5G), [7.1](consultantplus://offline/ref=B8FEEA6CD07476A6F69D6B609B4780A7F66CFCC7D220FDC7A207F7699AF472E608B57679AB980E8EB1ABEAD0F158DFE81A3A81EFC05BuCI5G), [7.2](consultantplus://offline/ref=B8FEEA6CD07476A6F69D6B609B4780A7F66CFCC7D220FDC7A207F7699AF472E608B57679AB980F8EB1ABEAD0F158DFE81A3A81EFC05BuCI5G) и [7.3 статьи 96](consultantplus://offline/ref=B8FEEA6CD07476A6F69D6B609B4780A7F66CFCC7D220FDC7A207F7699AF472E608B57679AB980C8EB1ABEAD0F158DFE81A3A81EFC05BuCI5G) Федерального закона № 44-ФЗ.

**7. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ**

7.1. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика либо лицо, осуществляющее строительный контроль, о необходимости проведения приемки. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов Заказчиком либо лицом, осуществляющим строительный контроль.

7.2. В случае если Заказчиком либо лицом, осуществляющим строительный контроль, внесены в общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика либо лица, осуществляющего строительный контроль.

7.3. Если закрытие работ осуществлено без подтверждения Заказчика либо лица, осуществляющего строительный контроль (лицо не было информировано об этом или информировано с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку Заказчиком либо лицом, осуществляющим строительный контроль, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

**8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном в соответствии с пунктами 3 - 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком (утв. Постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017 г.), далее - Правила, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

8.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил):

10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.9. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляется Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня установления факта просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также иных случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

8.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком (поставщиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](consultantplus://offline/ref=BFB89D80E7CCD1DFD06A25E78E1C5E7CA7D0F88AA3039D084E47EE93D91806D8A2BB815C74710F2317A14D8CC8E86C1927BCFE0FFD7A67F3Y2J1O) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.13. Уплата неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту не освобождают Сторону от исполнения обязательств.

8.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

**9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту в случаях, установленных законодательством, в частности, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), то есть чрезвычайных и непредотвратимых в момент наступления срока исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

9.2. К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясение, наводнение, пожары, и т.п.), забастовки, эпидемии, а также другие, признаваемые таковыми Гражданским кодексом Российской Федерации и находящиеся вне контроля Сторон, непосредственно повлиявших на исполнение возникших после заключения контракта обязательств.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по контракту, обязана немедленно (в течение трех рабочих дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылается на них в будущем.

9.4. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства по контракту.

**10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения контракта и действует до 31 декабря 2020 года, по взаиморасчётам - до полного выполнения Сторонами своих обязательств, а по гарантийным обязательствам - до истечения срока таковых.

**11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ**

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде хабаровского края.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Хабаровского края Стороны обязаны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее десяти дней со дня ее получения.

**12. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

12.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта, в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Односторонний отказ Заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.3. Заказчик принимает обязательное решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) выполненная им работа не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке, требованиям к участникам закупки и (или) к работе или если Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии работы таким требованиям, что позволило ему стать победителем при определении Подрядчика.

12.4. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

12.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.6. Односторонний отказ Подрядчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьёй 95 Федерального Закона № 44-ФЗ.

**13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

13.1. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 5% от цены по которой заключается контракт и составляет 73 246,61 (Семьдесят три тысячи двести сорок шесть рублей 61 копейка). Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с [частью 3](#Par690) статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения подрядчика (поставщика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона№ 44-ФЗ , в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

13.2. Обеспечение исполнения контракта может быть в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, соответствующим [требованиям](consultantplus://offline/ref=18D57FFDC432239256712D9E634B439DA3C4B7F8826A6C2AC51C2909F7E5D875C9B6709316865FADF9M5K), установленным Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов»), или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий.

13.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

сумму банковской гарантии, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 13.1 контракта, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со [статьей 96](consultantplus://offline/ref=1896BDED45F05E535B7529D40FEFC4BB79FEBEC0693715479DF6717DF0390CABCE1FBC813FA1B5DFxCk6J) Федерального закона № 44-ФЗ;

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

срок действия банковской гарантии с учетом требований [статьи](consultantplus://offline/ref=1896BDED45F05E535B7529D40FEFC4BB79FEBEC0693715479DF6717DF0390CABCE1FBC813FA0B3DAxCk2J) [96](consultantplus://offline/ref=1896BDED45F05E535B7529D40FEFC4BB79FEBEC0693715479DF6717DF0390CABCE1FBC813FA1B5DFxCk6J) Федерального закона№ 44-ФЗ ;

отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [перечень](consultantplus://offline/ref=1896BDED45F05E535B7529D40FEFC4BB79FEBDC7603515479DF6717DF0390CABCE1FBC813FA0B6DAxCkBJ) документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть оформлена с учетом дополнительных требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и статье 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.4. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается копией платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/95)  Федерального закона № 44-ФЗ.

13.5.В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

Размер обеспечения исполнения контракта может быть уменьшен в ходе исполнения контракта по инициативе Подрядчика, который вправе предоставить Заказчику новое обеспечение, уменьшенное в соответствии с объемом выполненных обязательств по контракту.

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

Одновременно с этим Подрядчик может изменить и способ обеспечения исполнения контракта.

В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального закона

№ 44-ФЗ возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

13.6. Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

Если Подрядчик, с которым заключается контракт, является казенным учреждением предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется, с учетом положений ст.37 Федерального закона № 44-ФЗ .

13.7. В случае если в качестве формы обеспечения исполнения контракта выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения контракта возвращается Заказчиком Подрядчику в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

**14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.  
При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 14.1. Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.  
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 14.1. Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте. 14.1. настоящего Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

**15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

15.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

15.2. Все изменения и дополнения к контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и не противоречат действующему законодательству.

15.3. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

15.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 16 контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты, уведомления считаются полученными Стороной в день их регистрации.

15.5. При изменении юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в пятидневный срок. В противном случае, сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.

15.6. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается завершение работ по настоящему контракту в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим контрактом.

15.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

15.8. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.9.Стороны обязаны обеспечить сохранность и конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего контракта, ходу его исполнения и полученным результатам. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.

15.10. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченными на подписание контракта лицами обеих Сторон, и имеет юридическую силу.

15.11. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

**16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
| **Заказчик** Администрация сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края  **Место нахождения**: 682354, Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк, ул. Центральная, 27  **Телефон/Факс:** 8 (42126) 47-4-25, 8 (42156) 47-8-99  **Адрес** **эл/почты:** mayak@trk.kht.ru  **ИНН** 2714000095 **КПП** 271401001  **ОГРН** 1022700812914  **Банк**: Отделение Хабаровск  **р/с** 40204810200000003219  **БИК** 040813001 | **Подрядчик:** Общество с ограниченной ответственностью «МОЯ ПЛОЩАДКА»  **Место нахождения:** 680018, г. Хабаровск, ул. Руднева, д.74, квартира 169  **Почтовый адрес:** 680000, г. Хабаровск, ул. Лермонтова3  **Телефон/Факс:** 8 (4212) 244-788, 89241099191  **Адрес эл/почты:** zakaz@mygrounds.ru  **ИНН:** 2722090960 **КПП:** 272201001  **ОГРН** 1172724010953  **ОКПО** 15180462  **Банковские реквизиты:**  ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК РОССИИ  **Р/счет** 40702810670000007008  **Кор/счет** 30101810600000000608  **БИК 040813608** | |
| Глава сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.Н. Ильин /  М.П. | Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /У.Я. Балябина /  М.П. | |
|  |  | |
| «17» апреля 2020 г. | «17» апреля 2020 г. | |

Приложение 1

к муниципальному контракту

0122300030620000012

от «17» апреля 2020 г.

Локальный сметный расчет от 14.02.2020.

Заключен контракт по процедуре 0122300030620000012

Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО МАЯК" НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Участник: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЯ ПЛОЩАДКА"

Начальная цена контракта: 1 914 944

Итоговая цена контракта: 1 464 932,16

Файл контракта: Прил 1 к контракту ЛСР.xlsx 1ea9ddcb850e7db5481ae3b89403a7f3

Файл контракта: проект Контракта.docx 6171dcbdfe673815590b0629cdb838c4

Контракт подписан заказчиком:

Владелец сертификата: Ильин Александр Николаевич

Организация: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО МАЯК" НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Должность: Глава сельского поселения

Город:

Страна: RU

Контрольная сумма подписанного документа: 001fdf606bf81d107a439b7c6cb0c9422d1e50b53e2f5b0c95457cb0b6fccffe

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания: 17.04.2020 02:13 [GMT +3]

Контракт подписан участником:

Владелец сертификата: ООО «МОЯ ПЛОЩАДКА»

Фамилия, имя, отчество: БАЛЯБИНА УЛЬЯНА ЮРЬЕВНА

Организация: ООО «МОЯ ПЛОЩАДКА»

Должность: ДИРЕКТОР

Город: ХАБАРОВСК

Страна: RU

Контрольная сумма подписанного документа: 20a370be201b2dc1c9e716cb46703b416b90c45f2884fc18e52b91373752919d

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания: 14.04.2020 16:11 [GMT +3]