13.11.2018 81

Об утверждении Плана мероприятий по содержанию, строительству и развитию улично-дорожной сети сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2019-2021 годы

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Хабаровского края от 26.11.2014 № 16 «О закреплении за сельскими поселениями Хабаровского края вопросов местного значения», положений Устава сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района, администрация сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по содержанию, ремонту и развитию улично-дорожной сети сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2019-2021 годы.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации поселения в сети Интернет и сборнике муниципальных правовых актов Совета депутатов сельского поселения «Село Маяк»
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.Н. Ильин

Утвержден

постановлением администрации

сельского поселения «Село Маяк»

от 13.11.2018 № 81

**План мероприятий**

**по содержанию, ремонту и строительству улично-дорожной сети сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2019-2021 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятий | Срок исполнения | | | Отв. лица и исполнители |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1. | | Организация работ по реализации проекта организации дорожного движения улично-дорожной сети села. | весь период | весь период | весь период | Глава СП |
| 2. | | Организация работ по ремонту водопропускных труб по договорам ГПХ ул. Лесной 1шт., ул. Зеленой 1 шт., ул. Школьной-1 | 1 труба | 1 труба | 1 труба | Глава СП |
| 3 | | Произвести ямочный ремонт улиц сельского поселения «Село Маяк» песчано-гравийной смесью | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | Глава СП |
| 4. | | Устройство пешеходного тротуара вдоль ул. Центральной за счет средств федерального или краевого дорожного фонда | до 01.10.2019 | - | - | Глава СП |
| 5 | | Завершение работ по уличному освещению в рамках безопасности дорожного движения по улице Озерной и Лесозаводской. | до 01.09.2019 | - | - | Глава СП |
| 6 | | Организация работ по ремонтной планировке дорожного полотна, устройству кюветов по ул. Центральной, Таежной, Лесной, Зеленой, Садовой, Октябрьской, Школьной, Юбилейной. | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | Глава СП |
| 7 | | Организация работ по уборке полосы отвода от хлама и мусора по «красной линии» с. Маяк. | май-октябрь | май-октябрь | май-октябрь | Глава СП | |
| 8 | | Проведение контрольных мероприятий по сохранности а/д местного значения в период весенней распутицы. | апрель-май | апрель-май | апрель-май | Уполномоченные лица администрации СП | |
| 9 | | Организация работ по озеленению придорожных полос по улицам сельского поселения | 20 ед. деревьев | 20 ед. деревьев | 20 ед. деревьев | Глава СП, общественность села |
| 10 | | Заключение договоров ГПХ на зимнее содержание улично-дорожной сети села | Весь период | Весь период | Весь период | Глава СП |
| 11 | | Рассмотрение плана развития перспективного строительства улично-дорожной сети в районе выделенных участков под ДВ-гектар (район «Китая») | + | - | - | Совет депутатов, Глава СП, общественность села |
| 12 | Организация заявки на разработку проектно-сметной документации по устройству дорожного полотна в районе ДВ-гектаров | | - | + | - | Глава сельского поселения, конкурсный управляющий. |
| 13 | Размещение конкурсной заявки на производство работ по устройству дор. полотна в районе ДВ-гектара | | - | - | + | Конкурсный управляющий администрации СП |
| 14 | Исполнение работ по устройству дорожного полотна в районе ДВ-гектара | | - | - | - | Организация выигравшая конкурс на устройство дороги |
| 15 | Организация работ по борьбе с зимней скользкостью | | ноябрь-март | ноябрь-март | ноябрь-март | Глава СП |

Запланированные мероприятия производятся в рамках формирования дорожного фонда в соответствии с Положением о «Дорожном фонде» и пределах финансовых средств утвержденного бюджета соответствующего года. Изменения в сторону увеличения или уменьшения вносятся постановлением администрации сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района.