13.04.2020 42

Об утверждении плана природоохранных мероприятий на территории сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2020-2022 годы

В целях улучшения качества окружающей среды и создания условий санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2020-2022 годы, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. [№ 131-ФЗ](consultantplus://offline/ref=740E067A7F9984D9EF99EC3CBAC2FAF154CBD34AE17EEB0C547E29562AN8SBI) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и требований Устава сельского поселения «Село Маяк», администрация сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План природоохранных мероприятий на территории сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2020-2022 годы.

2. Данное постановление опубликовать в сборнике муниципальных правовых актов Совета депутатов и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.Н. Ильин

Утверждено

постановлением администрации

сельского поселения «Село Маяк»

от 13 04 2020 года № 42

**План**

**проведения основных природоохранных мероприятий на территории**

**сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2020-2022 годы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Срок выполнения | Источник финансирования | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| ***Сбор, вывоз, утилизация отходов производства и потребления*** | | | | |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | весь период | местный бюджет | Администрация с/п |
| 2 | Организация и административно- информационная поддержка централизации системы сбора и вывоза ТКО с целью пресечения образования несанкционированных свалок на территории поселения. | 2020-2021. | местный бюджет | Администрация с/п совместно с районной администрацией района |
| 3 | Проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок на территории сельского поселения. | систематически, не менее 2-х раз в год | - | Администрация с/п |
| ***Благоустройство и озеленение*** | | | | |
| 4 | Мероприятия по посадке деревьев в весенний и осенний период | весна-  осень | 60 ед. | Руководители учреждений, организаций, предприятий  (по согласованию) |
| 5 | Проведение санитарных рубок, противопожарных мероприятий и мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций в лесах населенных пунктов | весь период | местный бюджет | Администрация с/п |
| 6 | Ликвидация травяной и сорняковой растительности на территории поселения | ежегодно | местный бюджет | Собственники домовладений, администрация села |
| 7 | Проведение двухмесячника по благоустройству территорий с организацией субботников экологической направленности, в том числе очистка берега оз. Синдинское от хлама и мусора вл. Одноименную протоку в границах поселения. | апрель-май, сентябрь-октябрь |  | Администрация с/п |
| 8 | Организация конкурсов по благоустройству территории поселения (лучший двор, лучшая усадьба, лучшая улица) | октябрь | местный бюджет | Комиссия по благоустройству |
| 9 | Благоустройство и содержание улично-дорожной сети села. | ежегодно | бюджет поселения | Администрация с/п |
| 10. | Благоустройство и содержание детской спортивно-игровой площадки и игрового комплекса (окашивание, покраска, уборка и очистка от мусора и хлама) | ежегодно | бюджет поселения | Администрация села |
| 11 | Установка скамеек для отдыха граждан. | 2020-2021 | 20 шт. | Администрация с/п |
| 13 | Устройство клумб и цветочников силами организаций и учреждений расположенных на территории поселения | шт. | 10 шт. | Организации, учреждения села |
| 14 | Профилактический ремонт и содержание уличного освещения села, здания администрации с заменой и установкой энергосберегающих ламп. | ежегодно | За счет средств бюджета | Администрация с/п |
| 15 | Благоустройство территории мемориального комплекса погибшим в ВОВ 1941-1945 годов | ежегодно | За счет средств содержания мест захоронений | Администрация с/п |
| ***Экологическое образование и воспитание*** | | | | |
| 16. | Участие в проведении «Всемирного дня окружающей среды», «Дней защиты от экологической опасности», «Зеленая Весна», «Чистые берега». | ежегодно | местный бюджет | Руководители всех форм собственности (по согласованию) |

Зимние мероприятия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| 17. | По мере выпадения атмосферных осадков( снег, ледяной дождь и т.п.) организовать уборку территории села и проведение антигололедных мероприятий | В течении всего периода | средства дорожного фонда | Администрация села |
| 18 | Организовать взаимодействие с руководителями организаций и предприятий по привлечению техники для расчистки дорог и тротуаров от снега и наледи | В течении всего периода |  | Администрация села и руководители всех форм собственности. |
| 19. | Организовать работу, предприятий, учреждений, собственников по очистке прилегающих территорий от снега и льда, расчистке кровель зданий и сооружений от снежной массы и сосулек | В течении всего периода |  | Администрация села и руководители всех форм собственности. |