Администрация сельского поселения «Село Маяк»

Нанайского муниципального района Хабаровского края

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края от «02» марта 2020г. № 20 |
| --- | --- |

документация

ОБ АУКЦИОНЕ в электронной форме

# на право заключения муниципального контракта

Обустройство детской игровой площадки в сельском поселении "Село Маяк" Нанайского муниципального района Хабаровского края

(проводится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

ИКЗ в плане-графике 203271400009527140100100030000000244

Установлено ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): закупка осуществляется среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

с. Маяк

2020г.

CОДЕРЖАНИЕ

| I. | Инструкция участникам аукциона в электронной форме |  |
| --- | --- | --- |
| II. | Общая часть |  |
| III. | Техническая часть |  |
| IV. | Проект контакта |  |
| V. VI. VII. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта Примерные (рекомендуемые) образцы форм для заполнения участниками закупки Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |  |

I. инструкция участникам АУКЦИОНА В электронной форме

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются уполномоченным органом в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги (далее - извещение) для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации либо в установленных Законом № 44-ФЗ случаях, заканчивая определением победителя аукциона в электронной форме.

Участник закупки (далее - также участник аукциона) - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с пп.1 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Закона № 44-ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Комиссия по осуществлению закупок – комиссия, созданная уполномоченным органом, для осуществления функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов.

Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», соответствующий установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме.

Оператор электронной площадки - непубличное хозяйственное общество, в уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем двадцать пять процентов долей (акций) такого общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ требованиям и включено в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов электронных площадок;

### Аукцион в электронной форме (далее - аукцион) – конкурентный способ определения поставщика, подрядчика, исполнителя, при котором информация о закупке сообщается уполномоченным органом неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения и документации об аукционе, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

Документации об аукционе в электронной форме (далее – документация об аукционе) – документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке уполномоченным органом, содержащая сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, и состоящая из отдельных частей.

Инструкция участникам аукциона в электронной форме (далее – Инструкция) - составная часть документации об аукционе, содержащая термины и определения, используемые в документации об аукционе, общие положения, требования к участникам аукциона, подготовке, содержанию и составу заявки на участие в аукционе, порядок применения антидемпинговых мер, порядок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе и обеспечения исполнения контракта, условия банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки и обеспечения исполнения контракта, порядок заключения контракта по результатам аукциона, информацию о возможности изменения условий контракта.

Информационная карта аукциона в электронной форме (далее – Информационная карта) – составная часть документации об аукционе, содержащая ряд сведений, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

Техническая часть - составная часть документации об аукционе, содержащая описание объекта и (или) объектов закупки, с учетом положений статьи 33 Закона № 44-ФЗ.

Предложение участника закупки - рекомендуемая для заполнения участниками закупки форма в составе заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе (далее – заявка) – предложение, направляемое оператору электронной площадки, на условиях, указанных в извещении и документации об аукционе, поданное в срок, установленный документацией об аукционе.

Контракт - гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), заключенный  от имени субъекта Российской Федерации государственным заказчиком для обеспечения  государственных нужд, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Закона № 44-ФЗ.  Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением и документацией об аукционе.

Электронный документ – документ, созданный в электронной форме, и подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – усиленная электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика.

Квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей, предназначенные для использования участниками закупок (за исключением участников закупок, являющихся иностранными лицами), создаются и выдаются удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# 1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, а также иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

1.2. Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

### 1.3.  Уполномоченный орган вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя), не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в ЕИС.

1.4. Любой участник аукциона, зарегистрированный в ЕИС и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса уполномоченный орган размещает в ЕИС разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий день после дня поступления запроса.

1.5. Проведение переговоров заказчиком, уполномоченным органом, членами комиссии по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе в отношении заявки, поданной участником закупки, не допускается до выявления победителя указанного определения, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

Проведение переговоров заказчика, уполномоченного органа с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

1.6. При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) учреждениям и предприятиям уголовно - исполнительной системы и организациям инвалидов предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ указывается в извещении и Информационной карте.

В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, или организация инвалидов, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении.

1.7. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в извещении может быть установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. В этом случае участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. Статус субъекта малого предпринимательства и социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация об установлении ограничения указывается в извещении и Информационной карте.

1.8. В случае, если в Информационной карте установлено требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, то участник закупки, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, привлекает к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа вышеназванных субъектов и организаций.  При этом Заказчик в ходе исполнения контракта осуществляет контроль за исполнением данного требования.

##### Неисполнение участником закупки, не являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, требования о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций влечет возникновение гражданско-правовой ответственности, предусмотренной условиями проекта контракта.

##### 1.9. Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Закона № 7-ФЗ.

1.10. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в извещении и в Информационной карте документации об аукционе могут быть установлены условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

1.10.1. В случае поставки товаров, происходящих исключительно из государств – членов Евразийского экономического союза, могут быть предоставлены преимущества в отношении цены контракта в размере 15 % в порядке, установленном приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н).

1.10.2. В случае поставки отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, может быть установлен запрет на допуск таких товаров в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.10.3. В случае поставки отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, может быть установлено ограничение допуска таких медицинских изделий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 № 102 "Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.10.4. В случае поставки лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, происходящих из иностранных государств, может быть установлено ограничение допуска таких лекарственных препаратов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 № 1289 "Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.10.5. В случае поставки отдельных видов программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализуемых на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, а также передачи исключительных прав на такое программное обеспечение и прав использования такого программного обеспечения (далее - программное обеспечение и (или) права на него), может быть установлен запрет на допуск программного обеспечения и (или) прав на него, происходящих из иностранных государств в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.10.6. В случае поставки товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств (далее – товары легкой промышленности), и услуг по прокату таких товаров может быть установлен запрет на допуск товаров легкой промышленности и оказание услуг по прокату таких товаров в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов   Российской Федерации и муниципальных нужд». При этом дополнительным требованием к участникам закупки товаров легкой промышленности и (или) услуг является использование при производстве товаров легкой промышленности и (или) оказании услуг материалов или полуфабрикатов, страной происхождения которых является государство - член Евразийского экономического союза (далее - материалы или полуфабрикаты). Указанное дополнительное требование не действует в случае, если на территориях государств - членов Евразийского экономического союза отсутствует производство товаров легкой промышленности, материалов или полуфабрикатов. Подтверждение отсутствия на территории Российской Федерации производства товаров легкой промышленности, материалов или полуфабрикатов осуществляется уполномоченным органом Российской Федерации в установленном им порядке.

1.10.7. В случае поставки отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, может быть установлено ограничение допуска в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.08.2016 № 832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.10.8. В случае поставки отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, могут быть установлены ограничения и условия допуска в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 № 968 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.10.9. В случае поставки отдельных видов мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств, может быть установлен запрет на допуск таких товаров в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2017 № 1072 «Об установлении запрета отдельных видов мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.10.10. В случае поставки стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (в том числе с нерассасывающимся полимерным покрытием), катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, катетеров аспирационных для эмболэктомии (тромбэктомии), происходящих из иностранных государств, может быть установлено ограничение допуска в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2017 № 1469 «Об ограничениях и условиях допуска стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (в том числе с нерассасывающимся полимерным покрытием), катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, катетеров аспирационных для эмболэктомии (тромбэктомии), происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.11. В соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 08.06.2012 № 350-рп «Об экологических требованиях к качеству и техническим характеристикам отдельных видов продукции, закупаемой для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Хабаровского края» установлены следующие экологические требования к таре и упаковке:

- бумажная тара и упаковка, используемая при поставке любых видов продукции, не имеющая непосредственного контакта с пищевыми продуктами, должна быть изготовлена из макулатуры и волокнистых отходов целлюлозно-бумажного производства;

- полиэтиленовая тара и упаковка не для пищевых целей должны быть изготовлены из вторичного сырья (100%).

1.12. Для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) используется рубль Российской Федерации.

##### 1.13. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта, данной документацией не предусмотрен.

##### 1.14. В случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить, оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА

### 2.1. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. Перечень документов, копии которых должны быть предоставлены в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, установлен в Информационной карте;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

9) Участник закупки не является офшорной компанией.

10) Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

### 2.2. При осуществлении закупки могут быть установлены к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг дополнительные требования в соответствии с частью 2 и 2.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.

Информация об установленных дополнительных требованиях указывается в извещении и Информационной карте.

2.3. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует установленным требованиям или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, отстранение участника закупки от участия в определении поставщика или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что:

1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником закупки, не зарегистрирована;

2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов (в случае, если участник закупки является производителем таких лекарственных препаратов и если при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, который установлен высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, и составляет  более десяти миллионов рублей) превышает их предельную отпускную цену, указанную в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник закупки отказывается.

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

3.1.  Предоставление документации об аукционе

Документации об аукционе размещается в единой информационной системе одновременно с размещением извещения о проведении такого аукциона. Документация об аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.

3.2.  Разъяснение положений документации об аукционе

3.2.1. Любой участник аукциона, зарегистрированный в ЕИС и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки уполномоченному органу и заказчику.

3.2.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса уполномоченный орган размещает ЕИС разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Разъяснения положений документации об аукционе не должны изменять ее суть.

3.3.  Внесение изменений в извещение и документации об аукционе

Уполномоченный орган по собственной инициативе, по инициативе заказчика или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе продлевается так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

3.4. Отмена аукциона

3.4.1. Уполномоченный орган вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

3.4.2. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в ЕИС в день принятия этого решения. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в ЕИС.

3.4.3. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий уполномоченного органа, заказчика.

3.5. Описание объекта закупки

3.5.1. Описание объекта закупки содержит функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости), а также показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. Описание объекта закупки содержится в части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации.

3.5.2. Если иное не предусмотрено частью III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации, поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

# 4. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ

## 4.1.	Язык документов, входящих в состав заявки

### 4.1.1.	Заявка, подготовленная участником, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой, которыми обмениваются участник, оператор электронной площадки, уполномоченный орган, должны быть написаны на русском языке.

### 4.1.2.	Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.

## 4.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

4.2.1. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в ЕИС и аккредитованными на электронной площадке.

4.2.2. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей, которые направляются участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.2.3. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать:

1) согласие участника аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении аукциона, документации об аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ);

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в аукционе в случае отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об аукционе.

4.2.4. Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт, если это предусмотрено в части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».

4.2.5. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2.1 и пунктом 2.2 настоящей Инструкции, и представление указанных документов предусмотрено Информационной картой;

2.1) сведения о внесении в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров, если объектом закупки является выполнение кадастровых работ и представление указанных сведений предусмотрено Информационной картой (в свободной форме) и копии трудовых договоров участника закупки (юридического лица) с кадастровым инженером;

3) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным подпунктами  2-4, 6-8 пункта 2.1 настоящей Инструкции (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

4) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено Информационной картой;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

6) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в соответствии с пунктом 1.6 Инструкции (в случае, если участник аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии этих документов:

6.1) для подтверждения права на получение преимуществ, установленных в соответствии с п. 1.6 Инструкции, в части учреждений и предприятий уголовно - исполнительной системы, указанных в ч. 2 ст.28 Закона № 44-ФЗ, участник аукциона предоставляет следующие документы или их копии:

- устав;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица);

- требование о предоставлении преимуществ (в свободной форме);

6.2) для подтверждения права на получение преимущества, установленного в соответствии с п. 1.6 Инструкции, в части организаций инвалидов, указанных в ч. 2 ст. 29 Закона № 44-ФЗ, участник аукциона предоставляет:

- декларацию  о соответствии критериям, установленным ч. 2 ст. 29 Закона № 44-ФЗ (в свободной форме);

7) документы или их копии, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ, если такие требования установлены в Информационной карте (п. 18):

7.1) В случае установления в Информационной карте условий допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, допускаемых на территорию Российской Федерации для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в соответствии с Приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н, в составе заявки указывается (декларируется) в соответствии с Законом № 44-ФЗ наименование страны происхождения товара.

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке, несет участник закупки.

7.2) В случае установления в Информационной карте запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 для допуска к участию в аукционе участник закупки в составе заявки предоставляет документ или его копию, указанный в п. 18.1 Информационной карты.

7.3) В случае установления в Информационной карте ограничения на допуск отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 № 102 (Перечень № 1):

- сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государство – член Евразийского экономического союзагосударств - членов Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами.

7.4) В случае установления в Информационной карте ограничения на допуск лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 № 1289:

- сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами.

7.5) В случае установления в Информационной карте запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 791:

- декларация (в свободной форме)3, подтверждающая страну происхождения материалов или полуфабрикатов, используемых при производстве товаров легкой промышленности и (или) услуг по прокату таких товаров, являющихся предметом закупки.

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения таких материалов или полуфабрикатов несет участник закупки.

7.6) В случае установления в Информационной карте ограничения допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.08.2016 № 832:

- декларация (в свободной форме)3, подтверждающая страну происхождения и производителя пищевых продуктов, являющихся предметом закупки.

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения и производителе таких пищевых продуктов несет участник закупки.

7.7) В случае установления в Информационной карте ограничений и условий допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 № 968 (далее – Постановление № 968), копия одного из следующих документов:

а) специальный инвестиционный контракт в случае, установленном подпунктом "а" пункта 6 Постановления № 968;

б) подтверждение Министерством промышленности и торговли Российской Федерации производства на территории Российской Федерации предложенных в заявке (окончательном предложении) отдельных видов радиоэлектронной продукции, в случае, установленном подпунктом "б" пункта 6 Постановления № 968;

в) выданное Министерством промышленности и торговли Российской Федерации уведомление о присвоении статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения и выданное Министерством промышленности и торговли Российской Федерации уведомление о подтверждении статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения (при наличии) в случае, установленном подпунктом "в" пункта 6 Постановления № 968;

г) сертификат СТ-1 на предложенные в заявке (окончательном предложении) отдельные виды радиоэлектронной продукции в случае, установленном подпунктом "г" пункта 6 Постановления № 968.

7.8)  В случае установления в Информационной карте запрета на допуск отдельных видов мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2017 № 1072:

а) один из следующих документов:

- копия специального инвестиционного контракта, заверенная руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), являющейся стороной указанного контракта;

ИЛИ

- акт экспертизы, выдаваемый Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в порядке, определенном ею по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации

ИЛИ

- заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданное Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;

ИЛИ

- сертификат о происхождении товара (продукции), выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государства - участника Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. по форме СТ-1, приведенной в приложении 1 к Правилам определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств, являющемся неотъемлемой частью Соглашения.

б) декларация (в свободной форме), подтверждающая страну происхождения материалов или полуфабрикатов, используемых при производстве товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, указанных в позициях 4-6, 12-28 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 05.09.2017 № 1072 «Об установлении запрета отдельных видов мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», являющихся предметом закупки.

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения таких материалов или полуфабрикатов несет участник закупки.

7.9) В случае установления в Информационной карте ограничений и условий допуска стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (в том числе с нерассасывающимся полимерным покрытием), катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, катетеров аспирационных для эмболэктомии (тромбэктомии), происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2017 № 1469, одного из следующих документов:

- сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государства – члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами;

- подтверждение производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданное  Министерством промышленности и торговли Российской Федерации до 30.11.2017 включительно в установленном им порядке  в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 "О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации;

- заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выдаваемое  Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в порядке, установленном Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719.

8) При отсутствии в заявке на участие в аукционе документов (или копий таких документов), предусмотренных п.п. 7.1-7.9, такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

9) декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки) для подтверждения права на получение преимущества, установленного в соответствии с п. 1.7 Инструкции (в случае установления в Информационной карте ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона № 44-ФЗ).

4.2.6. Решение общего собрания участников хозяйственного общества и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, направленные оператором электронной площадки, должны быть подтверждены в соответствии с требованиями части 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.2.7. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных в извещении и Информационной карте даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

4.2.8. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

4.2.9.  В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера.

### 4.2.10. При описании условий и предложений участниками должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

### 4.2.11. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

4.2.12. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником аукциона, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

4.2.13. Участник аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

### 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

5.1. В аукционе могут участвовать только зарегистрированные в ЕИС, аккредитованные на электронной площадке и допущенные к участию в аукционе его участники.

5.2. Аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении день. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

5.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении, в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

5.4. Если в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 Закона № 44-ФЗ, в документации об аукционе указаны цена каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения суммы указанных цен в порядке, установленном указанной статьей.

5.5. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Закона № 44-ФЗ с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении.

5.6. По результатам аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в аукционе в соответствии со статьей 69 Закона № 44-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

### 6.  АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

6.1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

6.2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

6.3. В случае проведения аукциона информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок представленной информации недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта.

6.4. Обеспечение, указанное в п. 6.1 и 6.2 Инструкции, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта.

6.5. Если предметом контракта, для заключения которого проводится аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, наряду с требованиями, предусмотренными статьей 37 Закона № 44-ФЗ, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. Указанное обоснование представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта.

В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта.

6.6. Положения настоящего раздела Инструкции не применяются в случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК

7.1. Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе (далее – обеспечение заявки) и размер обеспечения заявки установлены в Информационной карте.

7.2. В случае, если участником закупки является казенное учреждение, положения настоящей документации об обеспечении заявки к такому участнику закупки не применяются.

7.3. Обеспечение заявки может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется участником закупки.

7.4. В случае если в качестве обеспечение заявки выбрана банковская гарантия:

7.4.1. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

7.4.2. В качестве обеспечения заявки принимаются банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

7.4.3. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

7.4.4. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в части 8 статьи 44 Закона № 44-ФЗ, заказчиком лицу или гаранту, предоставившим банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7.4.5. Взаимодействие участника закупки и уполномоченным органом в случае предоставления участником закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

7.5. В случае если обеспечение заявки предоставляется участником закупки в виде денежных средств:

7.5.1. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках в соответствии с частью 10 статьи 44 Закона № 44-ФЗ. Подачей заявки на участие в аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения заявки. Обеспечение заявки на участие в аукционе возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке.

В случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона № 44-ФЗ, информации о банковской гарантии, выданной участнику аукциона для обеспечения заявки на участие в аукционе, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения заявки не осуществляется.

7.5.2. Прекращается блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки, осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона № 44-ФЗ в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) размещение в единой информационной системе и на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона. Победителю аукциона денежные средства возвращаются или блокирование в отношении денежных средств победителя аукциона прекращается в случае заключения контракта;

2) отмена аукциона;

3) отклонение заявки участника аукциона;

4) отзыв заявки участником аукциона до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в аукционе после окончания срока подачи заявок;

6) отстранение участника аукциона от участия в аукционе или отказ от заключения контракта с победителем аукциона в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона № 44-ФЗ;

7.5.3. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником такого аукциона, аукционной комиссией приняты решения о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 69 Закона № 44-ФЗ (за исключением случаев, если этот участник обжаловал данные решения в соответствии с Законом № 44-ФЗ и по результатам обжалования принято решение о необоснованности данных решений), банк на основании соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки, по истечении тридцати дней с даты принятия последнего из данных решений перечисляет в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации денежные средства, в отношении которых осуществлено блокирование, в целях обеспечения последней заявки на специальном счете участника закупки.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в Информационной карте.

8.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

8.3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ.

8.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

8.5. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения Закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

8.6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе представить заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  своих обязательств по контракту, поставщик (подрядчик, исполнитель)  обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения контракта перестало действовать, предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях, которые указаны в контракте.

8.7. Передача заказчику денежных средств в качестве обеспечение исполнения контракта:

а) денежные средства, вносимые в качестве обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены на указанный в Информационной карте счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в размере, установленном в Информационной карте.

б) денежные средства, вносимые в качестве обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в Информационной карте, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде внесения денежных средств считается непредоставленным;

в) денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в срок, установленный контрактом.

### 9. УСЛОВИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

9.1. В качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов  принимаются банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

9.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных  частью 15 статьи 44 Закона № 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Закона № 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Постановление № 1005) перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

9.2.1. В соответствии с Постановлением № 1005 банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка с учетом следующих дополнительных требований:

а) обязательное закрепление в банковской гарантии:

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

права заказчика в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Закона № 44-ФЗ, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации об аукционе;

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

б) недопустимость включения в банковскую гарантию:

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный Постановлением № 1005;

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью (при наличии) гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

9.3. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.4. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

9.5. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

9.6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, установленным Законом № 44-ФЗ;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении, документации об аукционе.

9.7. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный ч. 5 ст. 45 Закона № 44-ФЗ, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

9.8. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с Законом № 44-ФЗ, или в качестве обеспечения исполнения контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона № 44-ФЗ. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

### 10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

10.1. По результатам аукциона контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, с иным участником аукциона, заявка которого на участие в этом аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией о закупке.

10.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 8 статьи 69 Закона № 44-ФЗ протоколов заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона № 44-ФЗ, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанных в заявке участника аукциона.

10.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации об аукционе, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Закона № 44-ФЗ при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

10.4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации об аукционе и (или) извещению, и своей заявке на участие в аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

10.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем аукциона на электронной площадке в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ.

10.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ, победитель аукциона размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.

10.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации об аукционе обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

10.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

10.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протоколов, указанных в части 8 статьи 69 Закона № 44-ФЗ, части 13 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ.

10.10. Контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе и (или) извещении, заявке победителя аукциона, по цене, предложенной победителем.

#### 10.10.1. В случае если применен порядок, установленный Приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н, то контракт с победителем аукциона заключается по цене, предложенной победителем аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены контракта.

#### 10.10.2. В случае если контрактом предусмотрена поставка нескольких позиций товара (за исключением случаев, когда объектом закупки являются лекарственные средства), оказание нескольких видов услуг, работ, или предусмотрена возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, цене каждой запасной части к технике, оборудованию (в соответствии со ст.42 Закона № 44-ФЗ), то итоговая цена единицы товара, услуги, работы, цена каждой запасной части к технике, оборудованию рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения аукциона.

10.11. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона № 44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

10.12. Победитель аукциона (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

10.13. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такого аукциона, и в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в аукционе.

10.14. Участник аукциона, признанный победителем аукциона в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Закона № 44-ФЗ, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и(или) документацией об аукционе, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона № 44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи  83.2 Закона № 44-ФЗ, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Аукцион признается не состоявшимся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта.

10.15. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные статьей 83.2 Закона № 44-ФЗ сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных статьей 83.2 Закона № 44-ФЗ сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

10.16. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

#### 10.17. В случае если это предусмотрено Информационной картой, в отношении контракта осуществляется банковское сопровождение, заключающееся в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, в соответствии со ст. 35 Закона № 44-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», Постановлением Правительства Хабаровского края от 12.12.2014 № 472-пр «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Хабаровского края» и на условиях, предусмотренных контрактом (в случае если начальная (максимальная) цена контракта составляет не менее 100 млн. рублей).

11. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

11.1. При исполнении контракта по соглашению сторон цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.

11.2. При исполнении контракта по соглашению сторон существенные условия контракта могут быть изменены в случаях, предусмотренных частью 18 статьи 34, подпунктом б пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, если такое право заказчика предусмотрено в Информационной карте.

12. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ

ДЕКЛАРАЦИЯ*

О СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ПОЛУФАБРИКАТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И (ИЛИ) УСЛУГ ПО ПРОКАТУ ТАКИХ ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование товара (услуги) | Наименование страны происхождения** материала, полуфабриката, используемого при производстве товара легкой промышленности и (или) услуг по прокату такого товара, являющегося предметом закупки |
| --- | --- | --- |

* Заполняется в целях исполнения ст. 14 Закона № 44-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд», пп. 7.5) п. 4.2.5. Инструкции.

** Наименование страны происхождения товара рекомендуется указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001).

ДЕКЛАРАЦИЯ*

О СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ,

ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ПОСТАВКЕ

| № п/п | Наименование товара | Наименование страны происхождения товара** | Наименование производителя товара*** |
| --- | --- | --- | --- |

* Заполняется в целях исполнения ст. 14 Закона № 44-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 22.08.2016 № 832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пп. 7.6) п. 4.2.5. Инструкции.

** Наименование страны происхождения товара указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001).

*** Наименование производителя товара должно содержать указание организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта

ДЕКЛАРАЦИЯ*

О СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ПОЛУФАБРИКАТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ МЕБЕЛЬНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

| № п/п | Наименование товара | Наименование страны происхождения** материала, полуфабриката, используемого при производстве товара мебельной и деревообрабатывающей промышленности, являющегося предметом закупки |
| --- | --- | --- |

* Заполняется  при поставке товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, указанных в позициях 4-6 и  12-28 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 05.09.2017 № 1072 «Об установлении запрета отдельных видов мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях подтверждения страны происхождения материалов или полуфабрикатов, используемых при их производстве, а также в целях исполнения ст. 14 Закона № 44-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2017 № 1072 «Об установлении запрета отдельных видов мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пп. 7.7) б) п. 4.2.5. Инструкции.

** Наименование страны происхождения товара рекомендуется указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001).

СВЕДЕНИЯ*

о внесении в реестр членов саморегулируемой организации

кадастровых инженеров

| № п/п | Ф.И.О. кадастрового инженера полностью | Полное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

* Заполняется в целях исполнения требований п. 1 ч.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, ч. 1 и 6 ст. 29, ст. 31-33 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", пп. 1 п. 2.1, пп. 2.1 п. 4.2.5 Инструкции.

II. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее – документация) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе)

| ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Администрация сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края ИКЗ: 203271400009527140100100030030000244 ЛБО: 0831411120220000032 от 19.02.2020 |
| 1.1. | Место нахождения, почтовый адрес Заказчика | 682354, Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк, ул. Центральная, 27. |
| 1.2. | Адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | mayak@trk.kht.ru |
| 1.3. | Ответственное должностное лицо Заказчика | Мельничук Анастасия Петровна |
| 1.4. | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Контрактный управляющий, ведущий специалист администрации сельского поселения – Мельничук Анастасия Петровна,телефон:8(42156) 4-78-99, 8914 196 78 21; E-mail: mayak@trk.kht.ru |
| 2. | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион (далее – аукцион) |
| 3. | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Электронная площадка www.roseltorg.ru, Е-mail: info@roseltorg.ru |
| 4. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | Дата окончания –24.03.2020 г. Время окончания – 15-00 |
| 5. | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | 26.03.2020 г. |
| 6. | Дата проведения электронного аукциона | 27 .03.2020г. |
| 7. | Место и порядок подачи заявок участников аукциона | Место подачи заявок участников аукциона: - заявки направляются на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона. Порядок подачи заявок участников аукциона: - подача заявок на участие в аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке; - участник аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; - участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе; - заявка на участие в аукционе должна состоять из двух частей; - первая часть заявки может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт; - заявка на участие в аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 ст. 66 Закона о контрактной системе. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| 7.1. | Изменение и отзыв заявок на участие в аукционе | Участник электронного аукциона вправе изменить свою заявку до истечения срока подачи заявок. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. |
| 8. | ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ АУКЦИОНЕ |  |
| 8.1. | Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений об аукционе | Датой начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений об аукционе является день публикации извещения о проведении настоящего аукциона на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru. |
| 8.2. | Дата окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положений об аукционе | Не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. |
| 8.3. | Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений об аукционе | Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса участника аукциона о даче разъяснений положений документации об аукционе, заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. |
| 9. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ |  |
| 9.1. | Размер обеспечения заявки на участие аукционе | 1,00 % от начальной (максимальной) цены контракта |
| 9.2. | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки | Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки. Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением казенных учреждений. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке, либо путем предоставления банковской гарантии в порядке, определенном в соответствии с частью 29 статьи 44 Закона о контрактной системе, информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45 Закона о контрактной системе. Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в случае их удержания в порядке, установленном положениями Закона о контрактной системе №44-ФЗ от 05.04.2013 г. перечисляются на следующий счет: БИК: 040813001 расчетный счет: 40302810800003000304 лицевой счет: 05223141110 УФК по Хабаровскому краю (Администрация сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края) Отделение Хабаровск ОГРН 1022700812914 ОКТМО 08628428 ИНН 2714000095 КПП 271401001 |
| 10. | КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА |  |
| 10.1. | Наименование объекта закупки | Обустройство детской игровой площадки в сельском поселении "Село Маяк" Нанайского муниципального района Хабаровского края |
| 10.2. | Описание объекта закупки | Детальное описание объекта закупки, содержится в Части II «Описание объекта закупки» |
| 10.2.1. | Обоснование невозможности использования стандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки и необходимости использования других показателей, требований, обозначений и терминологии | Обоснование не требуется |
| 10.2.2. | Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт | Требование не установлено |
| 10.2.3. | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт | Требование не установлено |
| 10.3. | Информация о количестве товара, объеме выполняемых работ, оказываемых услуг | В соответствии с Частью II «Описание объекта закупки» |
| 10.3.1. | Право заказчика, по согласованию с участником закупки, при заключении контракта увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) | В соответствии с Частью III «Проект контракта» |
| 10.4. | Информация о месте доставки товара, месте выполнения работ или оказания услуг |  |
| 10.5. | Срок поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | с момента заключения контракта до 15.06.2020 г. |
| 10.6. | Начальная (максимальная) цена контракта | 1914944,00 руб. |
| 10.7. | Цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги | Не предусмотрена |
| 10.7.1. | Оплата каждой запасной части к технике, оборудованию, оплата выполненных работ или оказанных услуг | Не предусмотрена |
| 10.8. | Источник финансирования | Средства бюджета сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края |
| 10.9. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта содержится в Части IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» |
| 10.10. | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| 10.11. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не предусмотрен |
| 10.12. | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт* *заключение контрактов по результатам электронных процедур, извещения о проведении которых размещены на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru до даты начала функционирования операторов электронных площадок, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Закона о контрактной системе, осуществляется на ранее отобранных электронных площадках. | Победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, обязан подписать проект контракта в течение пяти дней с даты размещения заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru проекта контракта. |
| 10.13. | Условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимся от заключения контракта | Победитель аукциона (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона о контрактной системе) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2. Закона о контрактной системе, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). Участник аукциона, признанный победителем в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Закона о контрактной системе и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона о контрактной системе, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона о контрактной системе. |
| 10.14. | Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона о контрактной системе | Предусмотрена в соответствии с Частью III «Проект контракта» |
| 10.15. | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе | Предусмотрена в соответствии с Частью III «Проект контракта» |
| 11. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА и ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ |  |
| 11.1. | Размер обеспечения исполнения контракта | 5,00 % от начальной (максимальной) цены контракта. |
| 11.2. | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом о контрактной системе. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона о контрактной системе об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта по правилам, предусмотренным статьей 37 Закона о контрактной системе, с учетом п.11.4 Части I «Общая часть». |
| 11.3. | Требования к обеспечению исполнения контракта | Способ обеспечения исполнения контракта: 1) безотзывная банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям, указанным в настоящей документации об аукционе; или 2) внесение денежных средств на счет, указанный заказчиком в настоящей документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных способов определяется участником аукциона самостоятельно. Требования к безотзывной банковской гарантии, выданной банком: Если в качестве обеспечения исполнения контракта выбирается банковская гарантия, то такая гарантия должна быть выдана банком, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Банковская гарантия должна быть безотзывной. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. Банковская гарантия должна содержать: 1) указание на Бенефициара; 2) номер извещения о проведении аукциона и предмет контракта, в обеспечение исполнения которого выдана банковская гарантия; 3) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с условиями контракта; Сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы обеспечения, предусмотренной требованиями извещения и документации об аукционе. 4) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 5) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 6) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки. 7) срок действия банковской гарантии. Банковская гарантия должна вступать в силу как минимум с момента заключения контракта и срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (за исключением, если в Части III «Проект контракта» не установлено иное). 8) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; 9) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (Пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (если это предусмотрено Частью III «Проект контракта»); 10) условие о праве заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта; 11) условие о праве заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта; 12) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 13) перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии: - расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; - платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); - документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); - документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара). Указанный перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Гарант не вправе требовать от Заказчика (Бенефициара) предоставления иных документов для выплаты. Недопустимо включать в банковскую гарантию: - положения о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации); - требования о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта; - требования о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. В банковской гарантии обязательно наличие нумерации на всех листах, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. В случае, если представленная участником банковская гарантия не соответствует требованиям, установленным в настоящем разделе хотя бы по одному из требований (пунктов), то такая гарантия считается несоответствующей требованиям извещения и документации об аукционе. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; 2) несоответствие банковской гарантии требованиям извещения и документации об аукционе (требованиям настоящей части). Требования к обеспечению исполнения контракта в виде внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком: 1) денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть перечислены на счет заказчика, в сумме, не менее размера обеспечения исполнения контракта; 2) денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту по истечении установленного срока; 3) денежные средства возвращаются на счет поставщика (исполнителя, подрядчика). Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта подтверждается в форме электронного документа: 1) платежным поручением с отметкой банка об оплате или; 2) выпиской из банка (в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»). Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: ## Получатель: БИК: 040813001 расчетный счет: 40302810800003000304 лицевой счет: 05223141110 ## УФК по Хабаровскому краю (Администрация сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края) Отделение Хабаровск ОГРН 1022700812914 ОКТМО 08628428 ИНН 2714000095 КПП 271401001 |
| 11.4. | Размер обеспечения гарантийных обязательств | 1 % от начальной (максимальной) цены контракта. |
| 11.5. | Порядок и способы обеспечения гарантийных обязательств (ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ) | Оформление документа о приемке выполненных работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств. Такое обеспечение Подрядчик предоставляет в течение 10 (десяти) календарных дней с даты исполнения обязательств по Контракту В целях обеспечения исполнения гарантийных обязательств Подрядчик предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию или вносит денежные средства на счет Заказчика, указанный в разделе 13 настоящего Контракта. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ. |
| 11.6. | Антидемпинговые меры | Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в п. 11.1. «Части I Общая часть», но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или в размере, указанном в п. 11.1. Части I «Общая часть», с приложением информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником: - в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней) либо - в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней) либо - в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт. Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. Обеспечение, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Закона о контрактной системе заключается контракт, распространяются настоящие требования полном объеме. |
| 12. | ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА И ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА |  |
| 12.1. | Требования, предъявляемые к участникам закупки | - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; - участник закупки не является офшорной компанией; - отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; |
| 12.1.1. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица | Не установлено |
| 12.1.2. | Дополнительные требования, установленные Правительством Российской Федерации к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг | - |
| 12.1.3. | Требования в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе | Участниками электронного аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. |
| 13. | ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ |  |
| 13.1. | Первая часть заявки на участие в аукционе | Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных аукционной документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), а также наименование страны происхождения товара. |
| 13.2. | Вторая часть заявки на участие в аукционе | Вторая часть заявки на участие в настоящем аукционе должна содержать: - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; - декларацию о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; - декларацию о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); |
| 13.3. | Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе | Заявки на участие в электронном аукционе подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 13.1,13.2 настоящей документации об аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются одновременно. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме содержится в части II «Описание объекта закупки». |
| 14. | ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ, ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ, УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ КОНТРАКТА СУБПОДРЯДЧИКОВ, СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ, УСЛОВИЯ, ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА ТОВАРОВ |  |
| 14.1. | Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в соответствии со статьей 28 Закона о контрактной системе | Не предоставляются |
| 14.2. | Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов в соответствии со статьей 29 Закона о контрактной системе | Не предоставляются |
| 14.3. | Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе | Преимущества для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций предоставлены. |
| 15. | Ограничение участия в аукционе, в соответствии с положениями Закона о контрактной системе | Ограничения в отношении участников закупки не установлены. |
| 15.1. | Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |
| 16. | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не установлены |
| 17. | Информация об обязательном общественном обсуждении закупки | Не требуется |
| 18. | Документы участника электронного аукциона, предоставляемые заказчику, оператором электронной площадки | В соответствии с частью 11 статьи 24.1 Закона о контрактной системе оператор электронной площадки, обеспечивает предоставление заказчику в сроки и случаях, установленных Законом о контрактной системе, документы и информацию: 1) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); 3) идентификационный номер налогоплательщика этого участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица); 4) решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур от имени участника закупки - юридического лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки; 5) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем); 6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 7) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя). В случае внесения изменений в вышеуказанные документы и информацию, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия усиленной электронной подписи) этот участник обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и информацию, уведомление о прекращении действия данных документов, прекращении действия усиленной электронной подписи. Ответственность за достоверность документов и информации, в том числе усиленных электронных подписей, и соответствие указанных документов и информации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, за действия, совершенные на основании указанных документов и информации, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в документы и информацию, несет участник электронного аукциона, предоставивший указанные документы и информацию. |
| 19. | Коды по ОКПД2 | 32.30.15.239 Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе, не включенный в другие группировки 42.99.29.100 Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия |

III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Наименование объекта закупки, количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг): Обустройство детской игровой площадки в сельском поселении «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края

(код ОКПД 2   32.30.15.239, 42.99.29.100).

Источник финансирования: Средства   бюджета сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края.

Объем финансового обеспечения, детализированный по кодам бюджетной классификации:

Объем выполняемых работ определяется Локальным сметным расчетом от 14.02.2020 согласно Приложению 2 к Техническому заданию.

2. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работы, услуги), к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости):

2.1. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работы, услуги) (при необходимости):

Подрядчик гарантирует:

1) выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

2) качество выполнения всех работ и применяемых материалов в соответствии с утвержденными локальными сметными расчетами, условиями настоящего контракта и действующими нормативами, и техническими условиями;

3) соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;

4) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

5) возможность эксплуатации объекта в течение всего гарантийного срока.

Срок гарантии качества работ – 36 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ. Гарантия качества результата работ распространяется на всё, составляющее результат работ (на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком, в том числе инженерные сооружения, оборудование и материалы и т. п.).

3. Требования к месту, условиям и срокам (этапам) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

3.1. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, Хабаровский край, Нанайский район, с.  Маяк, ул. Центральная, д. 27.

3.2. Требования к условиям поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: работы выполняются в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Подрядчик вправе заключать контракты субподряда со специализированными организациями на выполнение работ, предусмотренных настоящим контрактом. При этом подрядчик несет ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Подрядчик при выполнении работ обязан соблюдать требования, действующих нормативных правовых актов, СНиПов, ГОСТов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ.

Работы должны быть выполнены в полном объеме, предусмотренном Локальным сметным расчетом от 14.02.2020 (Приложение 2 к Техническому заданию), в порядке и в сроки, определенные контрактом, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, технических регламентов и предъявить выполненные работы с комплектом исполнительной технической документации заказчику через орган строительного контроля.

Материалы, используемые при выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль (при наличии таких требований), обеспечивать эксплуатацию в соответствии с их потребительскими свойствами и предназначением, соответствовать действующим государственным стандартам, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации, обеспечивать достаточность срока годности для его использования по установленным для них нормам.

3.3. Требования к срокам (этапам) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения контракта и до 15.06.2020 г.

4. Порядок и сроки проведения экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта: приемка результатов выполненных работ осуществляется в порядке и в сроки, установленные контрактом. Для проверки предоставленных подрядчиком результатов работы в части их соответствия условиям контракта заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании заключённых контрактов и не превышать десяти рабочих дней.

5. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг, отдельных этапов исполнения контракта: оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком по факту выполненных работ, в безналичной форме, в размере их фактической стоимости, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более двадцати рабочих дней, с даты подписания Заказчиком документов о приемке работ, после предоставления Подрядчиком следующих документов:

- счета;

- счета-фактуры (если Подрядчик является плательщиком НДС);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подписанной Заказчиком и Подрядчиком с приложением актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, подписанных уполномоченными представителями Заказчика, Подрядчика и строительным контролем.

6. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): цена контракта включает в себя стоимость материалов, работ, оборудования, транспортные расходы, в том числе погрузо-разгрузочные работы, затраты на временные здания и сооружения, пуско-наладочные работы (в случае необходимости), подключение объекта (в случае необходимости) к сетям инженерно-технического обеспечения, вывоз мусора (в случае необходимости), резерв на непредвиденные работы и затраты на уплату Подрядчиком налогов, сборов и других обязательных платежей, прочие расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по настоящему контракту.

7. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара, работ, услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика:

Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров (материалов) указаны в Приложении 1 Технического задания.

Работы должны быть выполнены качественно, в объеме и сроки, предусмотренные контрактом, утвержденным локальным сметным расчетом, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, технических регламентов.

Качество выполняемых работ и материалов должно соответствовать требованиям СанПиН, ГОСТам, установленным СНиПам и техническим регламентам, действующим в Российской Федерации. Все используемые материалы и изделия должны быть надлежащего качества в соответствии с технической документации и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество.

7.1. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: не установлено.

8. Изображение поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать, на поставку которого размещается закупка:

не установлено.

9. Место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками закупки образца или макета товара, позволяющее его идентифицировать, на поставку которого размещается закупка:

не установлено.

10. Спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также в отношении условных обозначений и терминологии: не установлено.

11. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром: не установлено.

12. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, работу, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (цены лота) посредством применения:

проектно-сметный метод на основании локального сметного расчета.

13. Перечень приложений к настоящему Техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

1) Приложение 1: «Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров (материалов), используемым при обустройстве детской игровой площадки в сельском поселении «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края;

2) Приложение 2: «Локальный сметный расчет от 14.02.2020. Обустройство детской игровой площадки в сельском поселении "Село Маяк" Нанайского муниципального района Хабаровского края».

3) Приложение 3: «Визуализация проекта «Обустройство детской игровой площадки в сельском поселении "Село Маяк" Нанайского муниципального района Хабаровского края»

Приложение 1

к Технической части

Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров (материалов), используемым при обустройстве детской игровой площадки в сельском поселении «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края

| Наименование изделия | Изображение | Габаритные размеры Д*Ш*В | Кол-во | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДГД18 Детский игровой городок |  | 10*8,5*4,4 | 1 | Детский городок должен быть предназначен для детей до 12 лет и создавать условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх. Монтажные схемы сборки и установки детского городка, а так же сертификат Евразийского экономического союза о соответствии требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) и паспорт на изделие в обязательном порядке должны прилагаться в комплекте. Изделия из металла должны иметь плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали должно использоваться экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание. Все металлические конструкции должны быть оцинкованы и покрашены полиэфирными порошковыми красками. Элементы конструкции должны крепиться с помощью сборных металлических литых хомутов со скругленными углами для соединения труб разного диаметра исключающий выступание головок болтов и гаек над поверхностью деталей и болтовых соединений обеспечивающих безопасную эксплуатацию оборудования в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012. В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения должны быть закрыты пластиковыми или металлическими колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками (допускается выполнение требований по травмобезопасности обеспечить формой крепежа с плавными обводами контура). Опорные стойки должны быть выполнены из стальной круглой трубы. Сечение 114мм. Глубина бетонирования должна быть не менее 600мм. По отдельному заказу могут быть оснащены круглым фланцем с отверстиями под крепление анкерными болтами к фундаменту. Площадки, переходные мостики, лестницы, ступени должны быть изготовлены из металла, иметь стандартный набор крепежных отверстий по периметру для облегчения сборки конструкции и отверстия выполненные методом пуклевания на рабочей поверхности защищающие от скопления воды и обеспечивающие свободный сток и просыхание, а также выполняющие функцию противоскользящей насечки. По углам площадок должны быть выполнениы радиусные ложементы с крепежными отверстиями для сопряжения со стойками городка. Остальные металлические детали конструкции (поручни, перила, ограждения, арки, приставные лестницы, шесты, спирали, рукоходы, перекладины, каркасы для конструкций из каната, опоры для скатов и пр.) должны быть выполнены из стальной трубы сечеием не менее 32мм с толщиной стенки не менее 2,2мм. Пластиковые детали конструкции (скаты, бортики ограждения, арки, лесенки, скалодромы, тоннели, крыши, навесы, декоративные и игровые элементы) должны быть выполнены методом ротоформовки из высокопрочного, морозостойкого пластика (высоко-экструдированный полиэтилен) с толщиной стенки не менее 2,2мм. Перекладина для качельного модуля должны быть выполнена из стальной трубы сечением не менее 60мм с толщиной стенки не менее 2,2мм и поставляться в комплекте с крепежом в виде литых металлических хомутов с проушинами и шарнирами с второпластовыми втулками, подвесами из облегченных оцинкованных цепей и соединительными звеньями с муфтами и облегченными антивандальными сидениями с антискользящей поверхностью, которые состоят из металлических пластин покрытых термоэластопластом. Сетчатые конструкции должны быть выполнены из шести-прядного армированного полиамидного каната тросовой свивки диаметром 16 мм и крепиться на каркас при помощи скоб через болтовое соединение. Канаты в местах пересечения должны быть зафиксированы при помощи пластикового крестообразного соединителя для канатов диаметром 16 мм. Канаты должны помещаться в пазы соединителя, которые должны защёлкиваться между собой и фиксироваться саморезом. Концы канатов должны аканчиваються обжимной втулкой с резьовым наконечником и переходной втулкой с отверстием для крепления к каркасу. |
| Подготовка основания под укладку бесшовного покрытия из резиновой крошки |  | 13*12 | 156 м2 | Глубина выборки грунта должна быть не менее 40см. Подстилающий слой из песка должен быть толщиной не менее 20см и выполняться с трамбовкой по всей поверхности площадки. Песок природный для строительных работ должен соответствовать ГОСТ 8736-2014. Природный песок с истинной плотностью зерен от 2,0 до 2,8 г/см и смеси природных песков и песков из отсевов дробления, должен быть предназначен для применения в качестве заполнителей тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, сухих строительных смесей, для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и оснований взлетно-посадочных полос и перронов аэродромов, обочин дорог, производства кровельных и керамических материалов, рекультивации, благоустройства и планировки территорий и других видов строительных работ. Подстилающий слой из щебня фракции 20-40мм должен быть толщиной не менее 20см и выполняться с трамбовкой по всей поверхности площадки. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ должен соответствовать ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из горных пород со средней плотностью зерен от 2,0 до 3,0 г/см должен быть предназначен для применения в качестве заполнителей для тяжелого бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ. Армирование должно выполняться из арматуры диаметром не менее 10мм и шагом ячейки не более 200х200мм. Бетонная плита основания должна быть выполнена из бетона марки В15(М-200) толщиной не менее 10 см. Бетон тяжелый должен быть плотной структуры на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях. В качестве мелкого заполнителя для бетона должен быть применен песок природный. В качестве крупного заполнителя для бетона должен быть применен: щебень или гравий из плотных горных пород. Бетон должен быть конструкционный: быстротвердеющий или медленнотвердеющий. Класс прочности на сжатие должен быть В15. Наибольшая крупность заполнителя, должна быть 20 мм. Бетон тяжелый должен соответствовать требованиям ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 25192-2012. |
| Покрытие бесшовное с укладкой на подготовленное основание |  | 13*12 | 156 м2 | Травмобезопасное покрытие на основе резиновой крошки должно быть выполнено толщиной не менее 10мм. Покрытие должно отвечать основным потребительским свойствам: 1. Покрытие должно иметь высокую механическую прочность и износостойкость, высокую стойкость к истираемости, высокий уровень допустимых нагрузок, устойчивость к спортивной шипованной обуви. 2. Покрытие должно иметь бесшовное и гладкое соединение. 3. Покрытие должно обеспечивать легкий уход – направленная струя воды под напором должна выбивать все инородные частицы. 4. Покрытие не должно давать усадки. Со временем покрытие должно оставаться таким же по толщине и по размеру. 5. Покрытие должно иметь высокую упругость обеспечивающую комфортный бег и ходьбу, при падении удар должен смягчаться. 6. Антистатические свойства покрытия должны защищать человека от разрядов. 7. Поверхность покрытия должна быть шероховатая, не скользкая. 8. Покрытие должно быть пригодным к ремонту – при повреждении участка покрытия, его должно быть можно вырезать и заменить на другой, без возникновения швов и неровностей. 9. Покрытие должно иметь высокие эстетические характеристики – оригинальный и красивый дизайн. 10. Покрытие должно обеспечивать поглощение шумов и вибрации. 11. Покрытие должно иметь химическую устойчивость к бензину и маслу, стойкость к кратковременным воздействиям кислот и щелочей, устойчивость к ультрафиолетовому излучению. 12. Покрытие должно быть водонепроницаемо, вода уходит по уклону основания. Укладка покрытия на основе резиновой крошки должна быть произведена на основе полиуретана, который должен скреплять основание с резиновым покрытием и обеспечивать высокую адгезию (сцепление), с любой основой: бетон, асфальт, металл, дерево. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении. Поставщик своими силами и за свой счет обязан произвести, погрузку, транспортировку, разгрузку и укладку товара. Заливка льда на покрытие разрешается только при условии устройства снеговой подушки толщиной не менее 10 см. При таянии льда категорически запрещается использование механических способов уборки снега и льда. |
| Монтаж конусообразных бортовых камней БР 100-20-8 по периметру площадки |  | 13*12 | 50 п.м. | Конусообразные бортовые камни серые БР 100-20-8 максимально подходят для выполнения законцовок тротуарных и иных дорожек, а также для обустройства длинных дорог, магистралей или трасс. Функциональная нагрузка – удобоукладываемость камней на дорожном объекте, исключает размытие тротуаров и дорожек, укрепляет дорожное сооружение; Нормы и стандарты изготовления рядового прямого камня содержатся в ГОСТ 6665-91. Изготовление и маркировка бортовых бордюров БР 100-20-8 осуществляется согласно действующему Стандарту ГОСТ 6665-91. Испытания камней производят согласно ГОСТ 8829. Основные характеристики прямого рядового бордюрного элемента БР 100-20-8: 1.БР – тип строительного элемента, бортовой рядовой прямой; 2.Объем изделия – V=0,016; 3. Длина – 1000; 4. Ширина – 80; 5. Высота – 200; 6. Масса – 40 (определяется типом используемого бетона, величина может незначительно варьироваться); 7. Геометрические размеры – 1000х80х200. 8. Геометрический объем- 0,016 . Основные технологии, которые применяются в производстве бордюров – вибролитье и вибропрессование. Одна сторона камня выполняется скошенной, вторая сторона – прямоугольной формы. Установка камня производится по принципу равенства заглубленной и надземной части. Бортовые камни также должны соответствовать ТН ВЭД 6801000000 – брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного камня, кроме сланца. Характеристики изделий: - высокая стойкость к появлению трещин, а также надежность и прочность (регламентируется ГОСТ 18105) готовых изделий. Изготавливают камни из тяжелых и мелкозернистых марок бетона (класс бетона по прочности на сжатие не менее чем В22.5 и В30, марка бетона – М300 и М400). В качестве сырья используется портландцемент высоких марок. - низкая водопроницаемость бетона (согласно ГОСТ 6665-91 значение водопроницаемости принимается не менее W4) готовый камень не размывается водой в течение длительного времени, не крошится и не скалывается (заявлен срок службы не менее 20-25 лет). - Марку бетона по морозостойкости принимают по проекту строительства, но не ниже марки от F100 до F300. Монтаж бортовых камней должен осуществляться на бетонное основание из готовой смеси. |

| ## СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к Технической части # УТВЕРЖДАЮ: ## Глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Ильин А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # " _____ " ________________ 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # "12 " февраля 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хабаровский край, с. Маяк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ б/н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на |  |  | Обустройство детской игровой площадки в сельском поселении «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость строительных работ_______________________1914,944 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда __________________________________62,198 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Сметная трудоемкость ____________________________________ 224,7 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Кол. |  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб. Всего |  |  |  |  |  |  |  | Общая масса обору-дования, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обору- дование |  |  |  | Всего |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  |  |  |  | Эк.Маш |  | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  |  |  | Эк.Маш |  |  |  |  |  |  | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Монтаж МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-058-02 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР01-02-058-02 ОЗП=19,7; ЗПМ=19,7 НР (213 руб.): 80%*0.9 от ФОТ СП (113 руб.): 45%*0.85 от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  | 0,0044 (0,2*0,2*0,5*22) / 100 |  |  |  |  |  | 2892,4 |  |  | 2892,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Устройство фундаментов-столбов: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-13 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР06-01-001-13 ОЗП=19,7; ЭМ=6,78; ЗПМ=19,7; МАТ=7,24 НР (541 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (316 руб.): 65%*0.85 от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  |  | 0,00352 (0,2*0,2*0,4*22) / 100 |  |  |  |  |  | 75109,79 |  |  | 6754,36 |  |  |  |  | 2070,06 |  | 317,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 598,26 |  |  |  |  |  |  |  | 2,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-01 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР01-02-061-01 ОЗП=19,7; ЗПМ=19,7 НР (14 руб.): 80%*0.9 от ФОТ СП (8 руб.): 45%*0.85 от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  | 0,00088 (0,2*0,2*0,1*22) / 100 |  |  |  |  |  | 878,81 |  |  | 878,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0122 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-408-0122 МАТ=7,87 |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0,088 0,2*0,2*0,1*22 |  |  |  |  |  | 99,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Установка закладных деталей весом: до 4 кг 2 633,70 = 17 938,70 - 1 x 15 305,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-07 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР06-01-015-07 ОЗП=19,7; ЭМ=8,58; ЗПМ=19,7; МАТ=6,28 НР (8582 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (5018 руб.): 65%*0.85 от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 т |  |  |  | 0,1547 5,8*22/1000+1,234*22/1000 |  |  |  |  |  | 2633,7 |  |  | 2592 |  |  |  |  | 41,7 |  | 2,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407 |  |  |  |  | 401 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,82 |  |  |  |  |  |  |  | 33,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТССЦ-103-0022 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-103-0022 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-103-0022 МАТ=4,72 |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 11 0,5*22 |  |  |  |  |  | 137,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТССЦ-204-0003 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм (2метра на лунку) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-204-0003 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-204-0003 МАТ=4,15 |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,027148 0,617*2*22/1000 |  |  |  |  |  | 11382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. Монтаж МАФ. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-03-029-01 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР09-03-029-01 ОЗП=19,7; ЭМ=7,24; ЗПМ=19,7; МАТ=6,18 НР (8585 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (7658 руб.): 85%*0.85 от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  | 0,92 920/1000 |  |  |  |  |  | 1338,01 |  |  | 403,01 |  |  |  |  | 812,08 |  | 96,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1231 |  |  |  |  | 371 |  |  |  | 747 |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  | 32,37 |  |  |  |  |  |  |  | 29,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постановка болтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР46-03-013-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-013-01 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР46-03-013-01 ОЗП=19,7; ЭМ=3,15; ЗПМ=19,7 НР (117 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (70 руб.): 70%*0.85 от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 100 отверстий |  |  |  | 0,1 10 / 100 |  |  |  |  |  | 158,65 |  |  | 56,45 |  |  |  |  | 102,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР46-03-013-14 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01 (ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-013-14 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР46-03-013-14 ОЗП=19,7; ЭМ=3,16; ЗПМ=19,7 НР (-39 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (-23 руб.): 70%*0.85 от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 100 отверстий |  |  |  | -0,1 -10 / 100 |  |  |  |  |  | 71,2 |  |  | 20,3 |  |  |  |  | 50,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -7 |  |  |  |  | -2 |  |  |  | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | -0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР06-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-01 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР06-01-015-01 ОЗП=19,7; ЭМ=8,61; ЗПМ=19,7; МАТ=7,15 НР (56 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (33 руб.): 65%*0.85 от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 т |  |  |  | 0,0009 0,09*10/1000 |  |  |  |  |  | 17219,08 |  |  | 3695,07 |  |  |  |  | 71,61 |  | 4,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,01 |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТССЦ-204-0059 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-204-0059 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-204-0059 МАТ=7,15 |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | -0,0009 -Ф6.р1 |  |  |  |  |  | 13447,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТССЦ-101-1928 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Болты распорные МР 12х100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1928 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-101-1928 МАТ=2,19 |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 7,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Прайс-лист "Моя площадка" |  |  | ДГД18 Детский игровой городок |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 620166,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 656604 |  |  |  |  | 18500 |  |  |  | 6908 |  |  |  |  |  |  | 2207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Монтаж МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Монтаж МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР01-01-018-06 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (корыто под основание площадки, глубина 50 см) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-018-06 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР01-01-018-06 ОЗП=19,7; ЭМ=7,91; ЗПМ=19,7 НР (2106 руб.): 95%*0.9 от ФОТ СП (1047 руб.): 50%*0.85 от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  | 0,0741 (156*0,5*0,95) / 1000 |  |  |  |  |  | 7638,4 |  |  |  |  |  |  |  | 7638,4 |  | 1351,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566 |  |  |  |  |  |  |  |  | 566 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-03 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР01-02-057-03 ОЗП=19,7; ЗПМ=19,7 НР (1632 руб.): 80%*0.9 от ФОТ СП (867 руб.): 45%*0.85 от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  | 0,039 (156*0,5*0,05) / 100 |  |  |  |  |  | 2561,84 |  |  | 2561,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  |  |  |  | 9,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР01-02-060-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-060-02 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР01-02-060-02 ОЗП=19,7; ЗПМ=19,7 НР (397 руб.): 80%*0.9 от ФОТ СП (211 руб.): 45%*0.85 от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 100 м3 |  |  |  | 0,039 3,9 / 100 |  |  |  |  |  | 613,67 |  |  | 613,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-005 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦпг03-21-01-005 ЭМ=10,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 т груза |  |  |  | 140,4 (74,1+3,9)*1,8 |  |  |  |  |  | 8,68 |  |  |  |  |  |  |  | 8,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1219 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (20см) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР27-04-001-01 ОЗП=19,7; ЭМ=6,67; ЗПМ=19,7; МАТ=4,21 НР (4141 руб.): 142% от ФОТ СП (2355 руб.): 95%*0.85 от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  |  |  | 0,312 (156*0,2) / 100 |  |  |  |  |  | 2697,14 |  |  | 166,79 |  |  |  |  | 2488,05 |  | 225,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 842 |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 776 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 15,72 |  |  |  |  |  |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0122 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-408-0122 МАТ=7,87 |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 34,32 31,2*1,1 |  |  |  |  |  | 99,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТССЦпг-03-21-01-090 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 90 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-090 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦпг03-21-01-090 ЭМ=10,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 т груза |  |  |  | 58,34 34,32*1,7 |  |  |  |  |  | 55,66 |  |  |  |  |  |  |  | 55,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3247 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (20см) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР27-04-001-04 ОЗП=19,7; ЭМ=6,66; ЗПМ=19,7; МАТ=4,21 НР (6462 руб.): 142% от ФОТ СП (3675 руб.): 95%*0.85 от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  |  |  | 0,312 (156*0,20) / 100 |  |  |  |  |  | 4209,58 |  |  | 259,07 |  |  |  |  | 3891,29 |  | 353,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1313 |  |  |  |  | 81 |  |  |  | 1214 |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  | 24,19 |  |  |  |  |  |  |  | 7,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0019 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-408-0019 МАТ=5,19 |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 39,312 31,2*1,26 |  |  |  |  |  | 226,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТССЦпг-03-21-01-090 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 90 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-090 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦпг03-21-01-090 ЭМ=10,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 т груза |  |  |  | 62,9 39,312*1,6 |  |  |  |  |  | 55,66 |  |  |  |  |  |  |  | 55,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3501 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Устройство бетонной подготовки (толщина основания 10см) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-01 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР06-01-001-01 ОЗП=19,7; ЭМ=6,57; ЗПМ=19,7; МАТ=8,33 НР (7335 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (4289 руб.): 65%*0.85 от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  |  | 0,156 (156*0,1) / 100 |  |  |  |  |  | 55999,44 |  |  | 1859,4 |  |  |  |  | 1844,59 |  | 307,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8736 |  |  |  |  | 290 |  |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 28,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТССЦ-401-0061 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-401-0061 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-401-0061 МАТ=8,65 |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | -15,912 -Ф3.р1 |  |  |  |  |  | 477,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -7604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-401-0006 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-401-0006 МАТ=7,3 |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 15,912 |  |  |  |  |  | 677,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-10 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР06-01-015-10 ОЗП=19,7; ЭМ=8,57; ЗПМ=19,7; МАТ=3,48 НР (3742 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (2188 руб.): 65%*0.85 от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 т |  |  |  | 1,155024 7,404*13*12/1000 |  |  |  |  |  | 11811,64 |  |  | 148,27 |  |  |  |  | 44,06 |  | 2,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13643 |  |  |  |  | 171 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 12,64 |  |  |  |  |  |  |  | 14,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устройство покрытий из резиновой крошки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР27-09-022-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на прямом участке дороги без удаления существующей разметки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-09-022-01 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР27-09-022-01 ОЗП=19,7; ЭМ=10,09; ЗПМ=19,7; МАТ=3,64 НР (8477 руб.): 142% от ФОТ СП (4821 руб.): 95%*0.85 от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 м2 покрытия |  |  |  | 156 13*12 |  |  |  |  |  | 1835,73 |  |  | 1,53 |  |  |  |  | 7,35 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286374 |  |  |  |  | 239 |  |  |  | 1147 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  | 18,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТССЦ-113-0456 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Смола эпоксидная марки Tyregrip LT A модифицированная (компонент А эпоксидной смолы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-113-0456 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-113-0456 МАТ=2,33 |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | -156 -Ф5.р4 |  |  |  |  |  | 470,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -73445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТССЦ-113-0420 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Затвердитель аминный модифицированный Tyregrip LT B (компонент В эпоксидной смолы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-113-0420 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-113-0420 МАТ=3,28 |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | -156 -Ф5.р3 |  |  |  |  |  | 470,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -73414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТССЦ-101-2784 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Крошка бокситная 1-3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2784 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-101-2784 МАТ=4,54 |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | -1560 -Ф5.р2 |  |  |  |  |  | 60,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -94832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТССЦ-101-2783 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу «PIGMENT» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2783 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-101-2783 МАТ=4,02 |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | -3,9 -Ф5.р1 |  |  |  |  |  | 1197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТССЦ-101-1818 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Крошка резиновая (12кг*м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1818 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-101-1818 МАТ=3,11 |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 1872 12*13*12 |  |  |  |  |  | 5,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТССЦ-101-2407 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Герметик-клей полиуретановый: DAP KWIK SEAL, прозрачный (1,6л*1м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-09-022-01 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР27-09-022-01 ОЗП=19,7; ЭМ=10,09; ЗПМ=19,7; МАТ=3,64 |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  | 249,6 1,6*13*12 |  |  |  |  |  | 130,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТССЦ-101-1974 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Пигмент тертый (0,35*1м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1974 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-101-1974 МАТ=4,97 |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 54,6 0,35*13*12 |  |  |  |  |  | 52,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТССЦ-101-0878 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Скипидар живичный (0,35кг*1м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-0878 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-101-0878 МАТ=5,75 |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,0546 0,35*13*12/1000 |  |  |  |  |  | 16225,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка тротуарных бордюр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР01-01-022-24 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (корыто под тротуарный бордюр) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-022-24 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР01-01-022-24 ОЗП=19,7; ЭМ=7,91; ЗПМ=19,7 НР (101 руб.): 95%*0.9 от ФОТ СП (50 руб.): 50%*0.85 от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  | 0,00405 ((0,3*0,3*50)*0,9) / 1000 |  |  |  |  |  | 7148,76 |  |  |  |  |  |  |  | 7148,76 |  | 1264,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-03 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР01-02-057-03 ОЗП=19,7; ЗПМ=19,7 НР (199 руб.): 80%*0.9 от ФОТ СП (106 руб.): 45%*0.85 от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  | 0,0045 ((0,3*0,3*50)*0,1) / 100 |  |  |  |  |  | 2561,84 |  |  | 2561,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР01-02-060-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-060-02 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР01-02-060-02 ОЗП=19,7; ЗПМ=19,7 НР (454 руб.): 80%*0.9 от ФОТ СП (241 руб.): 45%*0.85 от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 100 м3 |  |  |  | 0,045 ((0,3*0,3*50)) / 100 |  |  |  |  |  | 613,67 |  |  | 613,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-005 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦпг03-21-01-005 ЭМ=10,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 т груза |  |  |  | 8,1 (4,05+0,45)*1,8 |  |  |  |  |  | 8,68 |  |  |  |  |  |  |  | 8,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР27-04-001-04 ОЗП=19,7; ЭМ=6,66; ЗПМ=19,7; МАТ=4,21 НР (308 руб.): 142% от ФОТ СП (175 руб.): 95%*0.85 от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  |  |  | 0,015 (0,2*0,15*50) / 100 |  |  |  |  |  | 4209,58 |  |  | 259,07 |  |  |  |  | 3891,29 |  | 353,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 24,19 |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТССЦ-408-0014 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0014 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-408-0014 МАТ=5,54 |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 1,89 1,5*1,26 |  |  |  |  |  | 252,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТССЦпг-03-21-01-090 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 90 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-090 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦпг03-21-01-090 ЭМ=10,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 т груза |  |  |  | 3,024 1,89*1,6 |  |  |  |  |  | 55,66 |  |  |  |  |  |  |  | 55,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 4 497,73 = 5 081,78 + (5,074 - 5,9) x 677,43 + (0,0198 - 0,06) x 609,11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР27-02-010-02 ОЗП=19,7; ЭМ=7,53; ЗПМ=19,7; МАТ=7,37 НР (13932 руб.): 142% от ФОТ СП (7922 руб.): 95%*0.85 от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 100 м бортового камня |  |  |  | 0,5 50 / 100 |  |  |  |  |  | 4497,73 |  |  | 852,1 |  |  |  |  | 93 |  | 11,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2249 |  |  |  |  | 426 |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 76,08 |  |  |  |  |  |  |  | 38,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-8023 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-403-8023 МАТ=5,76 |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 49,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТССЦпг-03-21-01-090 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 90 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-090 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦпг03-21-01-090 ЭМ=10,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 т груза |  |  |  | 2 40*50/1000 |  |  |  |  |  | 55,66 |  |  |  |  |  |  |  | 55,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141387 |  |  |  |  | 1427 |  |  |  | 12492 |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 15, 38, 16, 39, 17, 40, 19, 22, 42, 29, 45, 25, 28)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142648 |  |  |  |  | 1643 |  |  |  | 13537 |  |  |  |  |  |  | 463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736922 |  |  |  |  | 32368 |  |  |  | 126508 |  |  |  |  |  |  | 9123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1393526 |  |  |  |  | 50868 |  |  |  | 133416 |  |  |  |  |  |  | 11330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1914944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 881851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1502018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1209242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перебазировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1645138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсация при УСНО (МАТ+ЭМ-ЗПМ+НР*0,1712+СП*0,15)*20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269806 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1914944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: ___________________________ |
| (должность, подпись, расшифровка) |
| Проверил: глава сельского поселения___________________________Ильин А.Н. |
| (должность, подпись, расшифровка) |

Приложение 3

к Технической части

Визуализация проекта «Обустройство детской игровой площадки в сельском поселении "Село Маяк" Нанайского муниципального района Хабаровского края

IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_________

на обустройство детской игровой площадки в сельском поселении «Село Маяк» Нанайского муниципального района хабаровского края

село Маяк                                                                                                      ___________  2020 г.

ИКЗ  : 203271400009527140100100030030000244

Администрация сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельского поселения Ильина Александра Николаевича, действующего на основании Устава сельского поселения, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании _________,  с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  по итогам электронного аукциона № ____ (протокол от ___2020г. №__),

заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт)  о нижеследующем

# 1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА, СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

# 1.1. Подрядчик обязуется выполнить  обустройство детской игровой площадки в сельском поселении «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края (далее – работы, объект), и сдать результаты выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и уплатить определенную контрактом цену в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

Результат работ – выполненные работы на объекте в соответствии  с  документацией, указанной в п. 1.3 контракта, в полном объеме, в порядке,                         в сроки и на условиях, предусмотренных контрактом.

1.2. Место выполнения работ: 682354, Российская Федерация, Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк, ул. Центральная, 27.

1.3. Объем, содержание работ и другие, предъявляемые к работам требования, определяются документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта, в следующем составе:

Приложение 1. Локальный сметный расчет от 14.02.2020

1.4. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта и до 15.07.2020.

1.5. Работы выполняются средствами и силами Подрядчика, из его материалов. Строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть новыми, надлежащего качества в соответствии с технической документацией, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество.

1.6. Контроль за выполнением работ со стороны Заказчика может осуществлять представитель организации (строительного контроля), который от его имени совместно с Подрядчиком оформляет все документы, связанные с выполнением работ в течение всего срока действия контракта и в соответствии с действующими нормативными документами.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1. Цена контракта составляет _______________________________________.

2.2. В случае, если Подрядчиком по данному контракту является юридическое лицо, физическое лицо, в том числе зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Валютой для установления цены контракта и расчетов с Поставщиком является рубль Российской Федерации.

2.4. Цена контракта включает в себя стоимость Товара, расходы на тару (упаковку), маркировку, поставку, разгрузку Товара в месте доставки, а также расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением контракта.

2.5. Источник финансирования закупки: бюджет сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края

2.6. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком по факту выполненных работ, в безналичной форме, в размере их фактической стоимости, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более  15 рабочих дней, с даты подписания Заказчиком документов о приемке работ, после предоставления Подрядчиком следующих документов:

- счета;

- счета-фактуры (если Подрядчик является плательщиком НДС);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подписанной Заказчиком и Подрядчиком с приложением актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, подписанных уполномоченными представителями Заказчика, Подрядчика и строительным контролем.

2.7. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Изменение условий контракта не допускается, за исключением случаев:

2.7.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

2.7.2. по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы;

2.7.3. в случае предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении, ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом;

2.8. При исполнении контракта по согласованию Заказчика                                с Подрядчиком  допускается поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, качество технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению          с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

2.9. Срок возврата Заказчиком Подрядчику, исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ составляет не более пятнадцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

2.7. В соответствии с частью 1 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ установлено требование обеспечения исполнения контракта, в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона№44-ФЗ.

2.8. Валютой для установления цены контракта и расчетов с Подрядчиком является рубль Российской Федерации.

2.9. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки, Стороны вправе подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, в котором указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями контракта; размер неустойки, подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по контракту.

В указанном случае оплата по контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки. При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки в доход бюджета возлагается на Заказчика.

2.10. Авансирование не предусмотрено.

# 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать у Подрядчика информацию об объемах и качестве выполненных работ, проводить проверку правильности оформления документации по выполненным работам и прочим затратам.

3.1.2. В любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.1.3. настоящего контракта.

3.1.3. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также производить соответствующие записи в общем журнале работ по Объекту, давать обязательные для Подрядчика уведомления об обнаружении отступлений от действующих нормативно-технических документов.

3.1.4. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков в пределах срока действия контракта и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в установленном законодательством порядке и потребовать возмещения убытков.

3.1.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей по устранению и исправлению недостатков, Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать причиненные убытки с Подрядчика.

3.1.6. В случае, если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать эти суммы из предстоящих платежей.

3.1.7.Заключить договор строительного контроля за выполнением работ по контракту.

3.1.8. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и контрактом.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1.Передать Подрядчику объект в объеме и в сроки, необходимые для выполнения работ  по настоящему контракту.

3.2.2. Осуществлять контроль за соответствием объемов, стоимости и качества выполняемых Подрядчиком работ требованиям контракта, проектно-сметной документации (Приложение 1 к контракту), строительным нормам и правилам по производству и приемке этих работ, за качеством поставляемого оборудования, его монтажом, сдачей в эксплуатацию, за выполнением Подрядчиком работ в объеме и сроки, предусмотренные контрактом.

3.2.3. Обеспечить приемку выполненных работ и оплатить работы в порядке и на условиях контракта.

# 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

##### 4.1. Подрядчик вправе:

4.1.1. Требовать у Заказчика разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по настоящему контракту. Свои заявления по изменениям и разъяснениям Подрядчик представляет в письменном виде. Заявления Подрядчика должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия настоящего контракта. Копии заявлений хранятся у Подрядчика.

4.1.2. Привлекать для выполнения работ по настоящему контракту субподрядные организации. Подрядчик несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение субподрядчиками работ по контракту, за координацию их деятельности.

4.1.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, заключенным с подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика,  с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.

4.1.4. Осуществлять иные права, предоставленные Подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и контрактом.

4.2. Подрядчик при выполнении работ обязан:

4.2.1. Указать информацию о стране происхождения товара при осуществлении закупки товаров, в том числе поставляемых заказчику при выполнении закупаемых работ.

4.2.2. Выполнять все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему в соответствии с  локальным сметным расчетом, Техническим заданием, условиями Контракта, требованиями ГОСТов, СНиПов, ВСН, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и других нормативных документов.

4.2.3. Обеспечивать выполнение работ преимущественно своими силами и средствами, материалами, изделиями и конструкциями.

4.2.4. Обеспечивать в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, производственной санитарии и охране окружающей среды и выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, образующихся при выполнении работ по содержанию объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также осуществлять все расходы и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, нести риски, связанные с деятельностью по образованию отходов.

4.2.5. Обеспечить сохранность объекта, материалов, оборудования и другого имущества, необходимых для выполнения работ, производить и поддерживать на должном уровне ограждение мест производства работ с момента начала работ и до их завершения. В случае, если в указанный срок объекту и/или иному имуществу, расположенному на территории объекта, будет причинен ущерб, обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

4.2.6. Вести с момента начала работ на объекте и до их завершения оформленный и заверенный в установленном порядке общий журнал работ,    а также другую исполнительную документацию согласно действующим нормам и правилам. Подрядчик в соответствии с нормативными документами осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ в полном объеме согласно требованиям нормативно-технической документации, постоянно отчитываясь о его результатах перед лицом, выполняющим функции строительного контроля.

Представлять Заказчику сертификаты соответствия, декларации о соответствии, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и другие предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие происхождение, качество и сроки годности каждой партии поставляемых материалов и изделий.

4.2.7. До передачи результата работ Заказчику по окончании срока выполнения работ риск случайной гибели или случайного повреждения объекта и/или иного имущества, расположенного на территории объекта, несёт Подрядчик.

4.2.8. Обеспечить качество выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями.

4.2.9. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта исправлять дефекты за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки или сроки, указанные в предписаниях государственных контролирующих органов.

4.2.10. Немедленно извещать Заказчика об обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству объекта, либо создающих невозможность завершения работ в срок, установленный контрактом.

4.2.11. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить соответствующие работы на объектах при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству объекта, либо создающих невозможность выполнения определенных работ.

# 5. ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. При выполнении работ:

5.1.1. Заказчик обеспечивает приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ самостоятельно либо лицом, осуществляющим строительный контроль. Приемка выполненных работ оформляется в соответствии с действующими требованиями ГОСТов, СНиПов, ВСН, технической документации и правилами приёмки работ, с составлением соответствующих актов установленной формы (КС-2, КС-3).

5.1.2. За 2 (Два) дня до полного завершения работ на объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости приёмки объекта.

5.1.3. Заказчик вправе вмешаться в производство работ Подрядчиком, если последний:

- своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или правила противопожарной безопасности или создает угрозу жизни людей, или угрозу экологической безопасности населения;

- выполняет работы таким образом, что их окончание становится явно невозможным в предусмотренный контрактом срок;

- допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами;

- не выполняет требования технологической и нормативно-технической документации.

5.1.4. В этих случаях Заказчик вправе потребовать от Подрядчика устранить указанные нарушения. Если Подрядчиком не будут приняты меры по устранению замечаний, Заказчик вправе расторгнуть контракт  с Подрядчиком.

5.1.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых дополнительных работ и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.

5.1.6. Для приёмки выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику либо лицу, осуществляющему оценку качества содержания, акты о приёмке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также при необходимости:

- справку о выполнении направленных уведомлений Заказчика и предписаний контролирующих органов;

- журнал производства работ.

Возможно оформление и обмен документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС и представление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), универсального передаточного документа (счета-фактуры), в том числе корректировочных документов к ним.

В случае непредставления выше указанных документов приёмка работ                  не производится.

5.1.7. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций по результатам экспертизы выполненных работ ими составляется и подписывается заключение, которое должно быть обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. Данное заключение учитывается Заказчиком при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ. Срок экспертизы не может превышать 5 (Пять) дней со дня начала проверки представленных Подрядчиком результатов работы.

# 6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И ГАРАНТИЙНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Подрядчик гарантирует:

1) выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

2) качество выполнения всех работ и применяемых материалов в соответствии с утвержденным локальным сметным расчетом, условиями настоящего контракта и действующими нормативами, и техническими условиями;

3) соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;

4) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

5) возможность эксплуатации объекта в течение всего гарантийного срока.

6.2. Срок гарантии качества работ – 36 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ. Гарантия качества результата работ распространяется на всё, составляющее результат работ (на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком, в том числе инженерные сооружения, оборудование и материалы и т. п.).

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то период гарантийной эксплуатации продлевается на срок устранения недостатков.

6.4. Устранение недостатков, выявленных в период гарантийной эксплуатации, осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.5. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются актом, подписываемым Заказчиком (техническим надзором) и Подрядчиком.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает экспертизу, которая составляет соответствующий акт о фиксировании недостатков и их характере, что не исключает права Сторон обратиться в Арбитражный суд Хабаровского края по данному вопросу.

6.7. Гарантия качества на товары (материалы), используемые для выполнения Работ, должна быть не меньше гарантии, установленной производителями таких товаров (материалов).

6.8. Требования к гарантии выполнения работ, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию товара, использованному при выполнении работ обеспечиваются Подрядчиком посредством предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.9. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1 % начальной (максимальной) цены контракта.

6.10. Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств подрядчик вместе с документами, подтверждающими окончательное исполнение своих обязательств по контракту, предоставляет Заказчику банковскую гарантию или документ, подтверждающий внесение в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств на соответствующий счет Заказчика.

6.11. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать условия, предусмотренные требованиями ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 14.3 настоящего контракта (за исключением суммы обеспечения).

6.12. Денежные средства в качестве обеспечения гарантийных обязательств вносятся подрядчиком по следующим реквизитам:

Получатель: Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Администрация сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края)

Номер расчётного счёта р/с 40302810800003000304

Номер лицевого счёта л/с  05223141110

БИК 040813001

ИНН 2714000095

КПП 271401001

ОКТМО 08628428

Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в обеспечение гарантийных обязательств, должно быть оформлено в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты, содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: «обеспечение гарантийных обязательств», «номер извещения (лота) или номер реестровой записи контракта», участник, с которым заключается контракт, несет риски, связанные с непредставлением обеспечения гарантийных обязательств.

6.14. Возврат денежных средств, внесенных подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, указанных в пункте 6.2 настоящего контракта, на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек.

В случае если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока на оказанные услуги.

6.15. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

6.16. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

7. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

7.1. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика либо лицо, осуществляющее строительный контроль,            о необходимости проведения приемки. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования)  в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов Заказчиком либо лицом, осуществляющим строительный контроль.

7.2. В случае если Заказчиком либо лицом, осуществляющим строительный контроль, внесены в общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика либо лица, осуществляющего строительный контроль.

7.3. Если закрытие работ осуществлено без подтверждения Заказчика либо лица, осуществляющего строительный контроль (лицо не было информировано об этом или информировано с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку Заказчиком либо лицом, осуществляющим строительный контроль, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном в соответствии с пунктами 3 - 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком (утв. Постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017 г.), далее - Правила, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

8.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил):

10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.9. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляется Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня установления факта просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также иных случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

8.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.13. Уплата неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту не освобождают Сторону от исполнения обязательств.

8.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом                  за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту в случаях, установленных законодательством, в частности, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), то есть чрезвычайных и непредотвратимых в момент наступления срока исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

9.2. К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясение, наводнение, пожары, и т.п.), забастовки, эпидемии, а также другие, признаваемые таковыми Гражданским кодексом Российской Федерации и находящиеся вне контроля Сторон, непосредственно повлиявших на исполнение возникших после заключения контракта обязательств.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по контракту, обязана немедленно (в течение трех рабочих дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылается на них в будущем.

9.4. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства по контракту.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения контракта и действует до 31 декабря 2020 года, по взаиморасчётам - до полного выполнения Сторонами своих обязательств, а по гарантийным обязательствам - до истечения срока таковых.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде хабаровского края.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Хабаровского края  Стороны обязаны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ  по существу в срок не позднее десяти  дней со дня  ее получения.

# 12. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта, в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе  от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Односторонний отказ Заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.3. Заказчик принимает обязательное решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) выполненная им работа не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке, требованиям к участникам закупки и (или) к работе или если Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии работы таким требованиям, что позволило ему стать победителем при определении Подрядчика.

12.4. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

12.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.6. Односторонний отказ Подрядчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьёй 95 Федерального Закона № 44-ФЗ.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 5% от цены по которой заключается контракт. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона№ 44-ФЗ , в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

13.2. Обеспечение исполнения контракта может быть в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов»), или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий.

13.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

сумму банковской гарантии, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 13.1 контракта, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона№ 44-ФЗ ;

отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть оформлена с учетом дополнительных требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и статье 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.4. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается копией платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95  Федерального закона № 44-ФЗ.

13.5.В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

Размер обеспечения исполнения контракта может быть уменьшен в ходе исполнения контракта по инициативе Подрядчика, который вправе предоставить Заказчику новое обеспечение, уменьшенное в соответствии с объемом выполненных обязательств по контракту.

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

Одновременно с этим Подрядчик может изменить и способ обеспечения исполнения контракта.

В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального закона

№ 44-ФЗ возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

13.6. Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

Если Подрядчик, с которым заключается контракт, является казенным учреждением предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется, с учетом положений ст.37 Федерального закона № 44-ФЗ .

13.7. В случае если в качестве формы обеспечения исполнения контракта выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения контракта возвращается Заказчиком Подрядчику в течение пятнадцати дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 14.1. Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 14.1. Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте. 14.1. настоящего Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

15.2. Все изменения и дополнения к контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и не противоречат действующему законодательству.

15.3. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

15.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 16 контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты, уведомления считаются полученными Стороной в день их регистрации.

15.5. При изменении юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в пятидневный срок. В противном случае, сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.

15.6. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается завершение работ по настоящему контракту в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим контрактом.

15.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

15.8. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.9.Стороны обязаны обеспечить сохранность и конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего контракта, ходу его исполнения и полученным результатам. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.

15.10. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченными на подписание контракта лицами обеих Сторон, и имеет юридическую силу.

15.11. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

# 16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик Администрация сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края Место нахождения: 682354, Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк, ул. Центральная, 27 Телефон/Факс: 8 (42126) 47-4-25, 8 (42156) 47-8-99 Адрес эл/почты: mayak@trk.kht.ru ИНН 2714000095 КПП 271401001 ОГРН 1022700812914 Банк: Отделение Хабаровск р/с 40204810200000003219 БИК 040813001 | Поставщик__________________________ Место нахождения: ___________________ Почтовый адрес: _____________________ _____________________________________ Телефон/Факс: _______________________ Адрес эл/почты: ______________________ ИНН: _____________ КПП: ____________ ОГРН ___________ ОКПО ___________ Банковские реквизиты: ____________________________________ ____________________________________ Р/счет ______________________________ Кор/счет____________________________ БИК________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| Глава сельского поселения ___________________ /А.Н. Ильин / М.П. | Должность _________________ /________________ / М.П. |  |
| «___» ____________________ 202__ г. | «___» ______________________ 202__ г. |  |

Приложение 1

к контракту

Локальный сметный расчет от 14.02.2020.

V. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)

ЦЕНЫ КОНТРАКТА

1. Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием выбранного метода:

Заказчиком использован проектно-сметный метод.

В соответствии с ч. 9.1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.

2. Расчет начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с выбранным методом обоснования

1. Описательная часть:

Начальная максимальная цена контракта сформирована на основании локального сметного расчета, составленного с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил в текущих ценах 1 квартала 2020 года, с применением программного продукта «Гранд-Смета»

Приложения

1. Локальный сметный расчет.

| № п/п | Номер, дата сметы | Наименование сметы, работ | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | б/н от 14.02.2020 | Обустройство детской игровой площадки в сельском поселении «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края | 1 914 944,00 |
| ИТОГО |  |  | 1 914 944,00 |

Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта  14.02. 2020 года

Ф.И.О. контрактного управляющего (сотрудника контрактной службы): Мельничук Анастасия Петровна

Контактный телефон 8 (42156) 47-8-99

VI. ПРИМЕРНЫЕ (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ) ОБРАЗЦЫ ФОРМ

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

Форма 1. Примерная (рекомендуемая) форма для заполнения участником закупки первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме

Согласие участника аукциона на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки.

Форма 2. Примерная (рекомендуемая) форма для заполнения участником закупки второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме:

2.1 «Декларация о соответствии участника аукциона требованиям,

установленными пунктами 3-9 части 1 статьи 31 ФЗ №44»

Мы (наименование организации) подтверждаем, что соответствуем требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.2 «Сведения об участнике закупки»

Анкета для сведений об участнике закупки для заключения контракта

| Краткое и полное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Юридический адрес /место жительства (почтовый адрес с индексом), контактный телефон |  |  |
| Адрес электронной почты |  |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, на основании чего действует |  |  |
| ИНН |  |  |
| КПП |  |  |
| ОКПО |  |  |
| ОКТМО |  |  |
| ОКОПФ |  |  |
| ОКФС |  |  |
| ОКСМ |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона (ч.5 ст.66 Федерального закона №44-ФЗ) |  |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа | БИК |  |
|  | Наименование банка |  |
|  | Кор.счет |  |
|  | Расч. Счет |  |
|  | Лицевой счет (для учреждений) |  |

2.3 «Декларация о принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированной коммерческой организации»

Для субъектов малого предпринимательства

Мы подтверждаем, что ____________________________________________________

(наименование участника закупки)

является субъектом малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в том числе соответствует требованиям ст. 4 указанного Закона.

или

Для социально ориентированной некоммерческой организации

Мы подтверждаем, что ____________________________________________________

(наименование участника закупки)

является социально ориентированной некоммерческой организацией, осуществляющей в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные частью 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

2.4 «Контактные данные для оперативного взаимодействия»
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас и взаимодействия с нами по вопросам организационного характера нами уполномочен:

_____________________________________________________________________________

тел. ______________ факс _________ e-mail  _______________________________________

Все сведения просим сообщать уполномоченному лицу.

Руководитель        _______________  (ФИО) __________________________

(подпись)

м.п. (при наличии)

Приведенные в составе настоящей документации об аукционе образцы форм

являются примерными и имеют рекомендательный характер

VII. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА

(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

| Наименование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Обоснование выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| --- | --- |
| - аукцион в электронной форме | Распоряжение Правительства РФ №421-р от 21.03.2016 Объект закупки включен в перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион) КОД по ОКПД2 42 (Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства). |

Исчерпывающий перечень показателей, в отношении которых требуется указание их конкретных значений, указан в части IV "Предложение участника закупки" документации об аукционе

Рекомендуемая форма приведена в разделе 12

Рекомендуемая форма декларации приведена в разделе 12

По 30.06.2019 включительно обеспечение заявок на участие в аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

Обеспечение заявки может предоставляться участником закупки в виде банковской гарантии после 30.06.2019