28.11.2016 207

Об утверждении Плана мероприятий по содержанию, строительству и ремонту улично-дорожной сети сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2017 год.

На основании Положения о муниципальном дорожном фонде сельского поселения «Село Маяк» утвержденного Советом депутатов от 09.01.2014 № 238 (с изменениями от 25.11.2016 № 115), Устава сельского поселения «Село Маяк» администрация сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района, Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по содержанию, ремонту и строительству улично-дорожной сети сельского поселения «Село Маяк» на 2017 год.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации поселения в сети Интернет и сборнике муниципальных правовых актов Совета депутатов сельского поселения «Село Маяк».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.Н. Ильин

Утверждено

постановлением администрации

сельского поселения «Село Маяк»

от 28.11.2016 № 207

**План мероприятий**

**по содержанию, строительству и ремонту улично-дорожной сети сельского поселения на 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Отв. лица и исполнители |
| 1. | Организация работ по принятию дорожной сети на баланс администрации СП. | до 01.12.2017 | Специалист по земельным отношениям. |
| 2. | Организация работ по проектно-сметной документации на ремонт труб по ул. Лесной 3 шт. | летний период | Глава СП, проектная контора. |
| 3 | Произвести ямочный ремонт проулков к ул. Озерной, Набережной. | июнь- ноябрь | Глава СП |
| 4. | Устройство пешеходного тротуара вдоль ул. Центральной за счет средств краевого дорожного фонда | до 01.09.2017 | Хабуправтодор,  Глава СП |
| 5 | Устройство уличного освещения улиц Таежной, Зеленой, Лесной, придомовых территорий МКД 19,21,22,23 | до 01.12.2017 | Глава СП |
| 6 | Произвести грейдирование дорожного полотна ул. Центральной, Таежной, Лесной, Зеленой. | до 20.10.2017 | Глава СП |
| 7 | Скашивание травы и уборка полосы отвода от хлама и мусора по красной линии с. Маяк | летний период | Глава СП | |